## Slide 1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Открытый Кубок по управлению проектами — 2026 в Москве
Версия: ☐ 1.0 ☑ 2.0
Проект и команда
1.0
Команда
МИКС
Капитан
Ольга Васильцова
Направление
Технологическое лидерство + промышленность + умные города и цифровые двойники
Название проекта
МосПромТехЦифра (Раб.Название)
Заказчик
ДИТ Москвы
Исполнитель
МИКС
Сроки реализации
01.10.2026–22.09.2027
Бюджет, тыс. руб.
185 000
Дата отправки
04.09.2026
Контрольные сроки: версия 1.0 — до начала работы на станциях; версия 2.0 — до завершения первого дня.
1
Концепция
До 7 баллов
6 критериев
1
Основные параметры проекта
Укажите название, заказчика, исполнителя, сроки реализации и бюджет проекта.
«МосПромТехЦифра»; заказчик — ДИТ Москвы; исполнитель — МИКС; срок — 01.10.26–22.09.27; бюджет — 185 млн руб.
2
1.0
Проблематика в числах
Покажите проблему в числах, укажите целевую аудиторию и масштаб проблемы.
≈4,6 тыс. производств. Данные о коммунальном потреблении и площадях разрознены; избыток мощностей и простаивающие помещения не видны рынку. ЦА: предприятия и город.
3
1.0
Суть и концепция проекта
Объясните, за счёт чего проект достигнет целей и преодолеет препятствия.
ПО, цифровой двойник ресурсных балансов пром предприятий Москвы. Платформа сводит спрос на ресурсы (тепло, вода, электроснабжение) и предложение площадей. Информацию получает ДИТ и предприятия.
4
1.0
Цели через показатели
Сформулируйте цели через показатели и покажите их связь со стратегическими целями организации.
KPI до и после внедрения: сокращение сроков подключения к сетям на 80%.
Через 6 месяцев (3 подписчика) подключены 3 пользоватея (ПИК, ОЧАКОВО, МОСКВИЧ)
5
Альтернативные варианты решения
Укажите рассмотренные варианты и объясните, почему вы их отклонили.
6
Влияние на системы более высокого порядка
Покажите влияние проекта на показатели города, региона или страны.
2
Обоснование и содержание
До 7 баллов
7 критериев
1
Обоснование проекта
Покажите выгоду проекта для заказчика или инвестора.
2
Экономическая оценка
Укажите финансово-экономические показатели и ожидаемые выгоды проекта.
3
Расходы и доходы
Покажите объём расходов, доходов и график движения средств.
4
Дисконтирование и инвестиционные показатели
Укажите чистую приведённую стоимость (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR) и срок окупаемости.
5
Цели и целевые показатели
Укажите не менее трёх целевых показателей проекта.
Не менее 3
1
6
1.0
Результаты или продукты проекта
Укажите не менее пяти результатов или продуктов проекта и критерии их получения.
Не менее 5
ПО. Аналитический информационный центр.
7
Ограничения, допущения, зависимости
Укажите не менее пяти ограничений, а также основные допущения и зависимости проекта.
Не менее 5
3
Заинтересованные стороны
До 7 баллов
4 критерия
1
Реестр заинтересованных сторон
Составьте реестр заинтересованных сторон.
Ориентир: не менее 15
2
Отношение к проекту
Покажите текущую и желаемую заинтересованность каждой стороны.
3
Карта заинтересованных сторон
Отметьте лиц, принимающих решения, и влиятельных противников проекта.
4
План управления коммуникациями
Подготовьте план коммуникаций для основных лиц, принимающих решения.
4
Планирование
До 7 баллов
6 критериев
1
Ресурсное планирование
Укажите сроки, бюджет и необходимые ресурсы проекта.
.
2
Структурная декомпозиция
Представьте структуру работ и продуктов (результатов) проекта.
1
3
Ресурсный план
Оцените сроки и бюджет на основе структуры работ и продуктов проекта.
.
4
Календарное планирование
Покажите основные этапы, зависимости между ними и длительность каждого этапа.
5
Детальный календарный план
Представьте подробный календарный план, например диаграмму Ганта.
.
6
Контроль по вехам
Подготовьте план контроля по ключевым точкам проекта.
5
Управление рисками
До 7 баллов
9 критериев
1
Основные риски проекта
Укажите основные риски проекта. Описание должно позволять оценить вероятность и влияние каждого риска.
Ориентир: 10–25
2
Реестр рисков
Сгруппируйте риски и исключите дублирование.
е:
3
Анализ рисков
Укажите признаки повышения вероятности, вторичные и остаточные риски.
4
Оценка рисков
Представьте качественную или количественную оценку рисков, их динамику и критерии пересмотра оценки.
5
План управления рисками
Опишите стратегию, меры до и после наступления риска, порядок мониторинга и ответственных.
6
Уровни полномочий
Укажите, кто принимает решения при изменении сроков и бюджета.
7
Последствия отказа от изменения
Покажите последствия отказа от изменения и несколько вариантов реализации изменения.
8
Причины изменения
Укажите объективные и субъективные причины изменения.
9
Влияние изменения
Покажите влияние изменения на бюджет, денежные средства и график. Обновите реестр рисков.
Контрольные сроки
Паспорт версии 1.0 отправьте на Сайте Кубка до начала работы на станциях. Паспорт версии 2.0 отправьте не позднее завершения первого дня. После отправки версия 2.0 становится доступна другим командам для подготовки к дебатам.
Оценка
Эксперт учитывает актуальную версию паспорта и материалы команды. Баллы за станцию пересчитываются на шкалу до 7 баллов. Максимальный результат за пять станций — 35 баллов.
1.0
Отметка 1.0 — поле обязательно в версии 1.0 (до начала работы на станциях). Остальные поля заполняются к версии 2.0.
Основание: Положение о проведении Открытого Кубка по управлению проектами — 2026 в Москве, редакция 5.0 от 3 сентября 2026 года, Приложение 2, пункт 2.5.