## Slide 1
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Открытый Кубок по управлению проектами — 2026 в Москве
Версия: ☐ 1.0 ☐ 2.0
Проект и команда
1.0
Команда
Маршрут построен
Капитан
Илья Назаров
Направление
Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Спорт. Искусственный интеллект
Название проекта
Персональный цифровой тренер москвича
Заказчик
Департаменты здравоохранения и спорта г. Москвы
Исполнитель
Департамент инновационных технологий
Сроки реализации
01.11.2026 – 01.11.2028
Бюджет, тыс. руб.
280 000
Дата отправки
04.09.2026
1
Концепция
До 7 баллов
6 критериев
1
Основные параметры проекта
Укажите название, заказчика, исполнителя, сроки реализации и бюджет проекта.
2
1.0
Проблематика в числах
Удовлетворенность граждан спортивной инфраструктурой 79%. Средняя длительность нетрудоспособности москвича 10,6 дней
Ожидаемая продолжительность жизни в Москве 79,38 лет
3
1.0
Суть и концепция проекта
Каждый москвич – спортсмен, для каждого свой спорт! Создание и внедрение ИИ платформы для жителей Москвы, с персональной оценкой функционального состояния организма и рекомендация по оптимальным физическим нагрузкам.
4
1.0
Цели через показатели
Удовлетворенность граждан спортивной инфраструктурой 95%. Средняя продолжительность нетрудоспособности москвича в год 9,2 дня
Ожидаемая продолжительность жизни на 0,1%
5
Альтернативные варианты решения
Укажите рассмотренные варианты и объясните, почему вы их отклонили.
6
Влияние на системы более высокого порядка
Покажите влияние проекта на показатели города, региона или страны.
2
Обоснование и содержание
До 7 баллов
7 критериев
1
Обоснование проекта
Покажите выгоду проекта для заказчика или инвестора.
2
Экономическая оценка
Укажите финансово-экономические показатели и ожидаемые выгоды проекта.
3
Расходы и доходы
Покажите объём расходов, доходов и график движения средств.
4
Дисконтирование и инвестиционные показатели
Укажите чистую приведённую стоимость (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR) и срок окупаемости.
5
Цели и целевые показатели
Укажите не менее трёх целевых показателей проекта.
Не менее 3
6
1.0
Результаты или продукты проекта
1. ИИ платформа (сайт): Автоматические прогнозы на 7 дней вперед с точностью не менее 90%; 3 млн пользователей; Ежемесячные обращения к сайту 1 млн; Вовлечены все спорт.объекты Москвы. 2. Мобильное приложение: скачиваний 10 млн.; ежедневная аудитория (DAU): Не менее 40% от установивших 3. Нормативные Акты; Закон г. Москвы «Об ИИ-сопровождении физической культуры и спорта»; Регламент обработки персональных и биометрических данных с разграничением доступа, прошедший экспертизу Роскомнадзора. 4. Образовательные материалы: Создано не менее 5 000 уникальных единиц контента. 5. Защищенные серверы: Суммарная производительность ЦОД не менее 5 Пфлопс; 6. Публикации в медиа: PR-охват не менее 1 500 выходов в СМИ 7. Научные публикации: Не менее 20 статей в рецензируемых журналах, индексируемых в Scopus/Web of Science (Q1-Q2), за 2 лет.
7
Ограничения, допущения, зависимости
3
Заинтересованные стороны
До 7 баллов
4 критерия
1
Реестр заинтересованных сторон
Составьте реестр заинтересованных сторон.
Ориентир: не менее 15
2
Отношение к проекту
Покажите текущую и желаемую заинтересованность каждой стороны.
3
Карта заинтересованных сторон
Отметьте лиц, принимающих решения, и влиятельных противников проекта.
4
План управления коммуникациями
Подготовьте план коммуникаций для основных лиц, принимающих решения.
4
Планирование
До 7 баллов
6 критериев
1
Ресурсное планирование
Укажите сроки, бюджет и необходимые ресурсы проекта.
2
Структурная декомпозиция
Представьте структуру работ и продуктов (результатов) проекта.
3
Ресурсный план
Оцените сроки и бюджет на основе структуры работ и продуктов проекта.
4
Календарное планирование
Покажите основные этапы, зависимости между ними и длительность каждого этапа.
5
Детальный календарный план
Представьте подробный календарный план, например диаграмму Ганта.
6
Контроль по вехам
Подготовьте план контроля по ключевым точкам проекта.
5
Управление рисками
До 7 баллов
9 критериев
1
Основные риски проекта
Укажите основные риски проекта. Описание должно позволять оценить вероятность и влияние каждого риска.
Ориентир: 10–25
2
Реестр рисков
Сгруппируйте риски и исключите дублирование.
3
Анализ рисков
Укажите признаки повышения вероятности, вторичные и остаточные риски.
4
Оценка рисков
Представьте качественную или количественную оценку рисков, их динамику и критерии пересмотра оценки.
5
План управления рисками
Опишите стратегию, меры до и после наступления риска, порядок мониторинга и ответственных.
6
Уровни полномочий
Укажите, кто принимает решения при изменении сроков и бюджета.
7
Последствия отказа от изменения
Покажите последствия отказа от изменения и несколько вариантов реализации изменения.
8
Причины изменения
Укажите объективные и субъективные причины изменения.
9
Влияние изменения
Покажите влияние изменения на бюджет, денежные средства и график. Обновите реестр рисков.

## Slide 2
Сайт охват 100% спортивных объектов г. Москвы Наличие сайта, который поддерживает 500 000 одновременных обращений,
Количество зарегистрированных пользователей 3 млн
Ежемесячные обращения к сайту 1 млн.
Удовлетворенность граждан спортивной инфраструктурой 79%, целевом 95%. Средняя длительность нетрудоспособности 10,6 дней на 1 москвича.
Удовлетворенность граждан спортивной инфраструктурой 95%. Число дней нетрудоспособности москвича в год 9,2 дня
ИИ платформа. Мобильное приложение. Локальные нормативные Акты, публикация в медиа, публикация научной деятельности, сервера.