1

ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
1. Основная информация о Проекте и команде Проекта 
	Наименование Проекта
	«А у нас во дворе». Проект по озеленению и благоустройству территории стационарного отделения Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашии в д. Кадеркино, Шумерлинского района

	Информация о благополучателе (благополучателях)  - одиноко проживающих пожилых гражданах, многодетных семьях, а также семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
	Благополучателями будут являться пожилые, маломобильные и граждане с ограниченными возможностями здоровья проживающие на территории стационарного учреждения - 32 человека.

	Краткое описание Проекта
	Прилегаемая территории стационарного отделения Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашии в д. Кадеркино, Шумерлинского района нуждается в озеленении и облагораживании, ведь эстетика ландшафта оказывает сильное влияние на психоэмоциональное состояние человека, его здоровье, создает благоприятный микроклимат. Данный проект имеет эстетическую, социальную и реабилитационную направленность, где последнюю представляет гарденотерапия – метод реабилитации, предполагающий приобщение человека к работе с растениями для улучшения психоэмоционального состояния.

	Обоснование актуальности Проекта в целом, а также подходов и методов решения проблемы, заявленной в Проекте (включая инновационность)
	Проект позволит не только решить вопросы облагораживания и эстетики территории, но и даст возможность проживающим более подробно ознакомится с деревьями и кустарниками для посадки, их условиями выращивания. 

	Изменения, которые будут получены в результате реализации Проекта 
	Территория Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашии в д. Кадеркино, Шумерлинского района будет более благоустроена и озеленена, посредством гарденотерапии и трудотерапии повысится ответственность в виде регулярного ухода за растениями, улучшится мелкая моторика, наладятся коммуникация, улучшится психоэмоциональное состояние.

	Цель Проекта
	Приобщение проживающих в стационарном отделении Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашии в д. Кадеркино, Шумерлинского района, к благоустройству территории и работе с растениями, облагораживание территории

	Задачи Проекта
	1. Провести теоретический анализ в вопросе благоустройства территории;
2. Определить виды необходимых кустарников и деревьев;
3. Закупка необходимых материалов;

4. Формирование необходимой группы, среди сотрудников учреждения, волонтерских объединений Шумерлинского муниципального округа;

5. Посадка плодовых деревьев и кустарников;

6. Отчет о реализации проекта.

	Адрес места жительства благополучателя (благополучателей)
	Чувашская Республика, Шумерлинский район, деревня Кадеркино, ул. Интернациональная, 1

	Продолжительность реализации Проекта
	Дата начала
	Дата завершения 

	
	1 мая 2023 года
	31.07.2023 год

	Вероятность развития результатов Проекте после завершения грантового периода
	

	Финансирование Проекта
	Собственные средства
	Средства партнёров
	Запрашиваемые средства

	
	нет
	нет
	25 000

	Собственные средства (ресурсы) Организации, вложенные в реализацию Программы
	Наименование
	Характеристика
	Примерная стоимость 

	
	Труд добровольцев
	0
	0

	
	Оборудование, инвентарь, расходный материал
	0
	9500

	
	Услуги
	0
	0

	
	Финансовые средства
	0
	0

	
	Приобретение саженцев плодовых деревьев, ягодных кустарников, ягод
	0
	15500

	Описание земельного участка (участков), на котором будут реализованы мероприятия Проекта
	Правообладатель земельного участка: Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашии в д. Кадеркино, Шумерлинского района
Площадь участка: 4122 кв. метра
Водоснабжение: имеется
Характеристики почвы: серые лесные
Освещённость участка: не имеется
Сельскохозяйственные культуры, которые длительное время выращиваются на земельном участке: в настоящее время на данных участках произрастают сорные травянистые растения. 

 

	Руководитель Проекта

(волонтёр)
	ФИО
	Контакты

(телефон, электронный адрес)

	
	Смолева Надежда Николаевна
	8(83536)2-13-15, shumsovetnik@cap.ru

	Команда Проекта
	Фамилия, имя, отчество
	Образование, опыт работы по проблематике Программы, роль и зона ответственности 
в Программе

	
	Атяшева Татьяна Владимировна
	высшее, волонтер

	
	Никонорова София Анатольевна
	обучающийся 10 класса общеобразовательной организации, волонтер

	
	Абрамова Татьяна Николаевна
	обучающийся 10 класса общеобразовательной организации, волонтер

	
	Филиппова Мария Ивановна
	обучающийся 10 класса общеобразовательной организации, волонтер

	
	Федорова Анна Анатольевна
	обучающийся 10 класса общеобразовательной организации, волонтер

	Партнёры Проекта
	Наименование организации, ФИО партнёра
	Роль в проекте

	
	КФХ Антонов Вячеслав Владимирович
	Консультант по уходу за плодовыми культурами

	
	
	

	История успеха команды Проекта

(заполняется по желанию)
	


1. Смета и плановые периоды осуществления расходов на реализацию Проекта
	№
	Наименование расходов
	Цена
за единицу
	Количество
	Сумма
	Сумма собственных средств
	Запрашиваемая сумма мини-гранта
	Период, в течение которого планируется осуществить работы, с которыми связаны данные расходы

	1
	Приобретение/аренда

сельскохозяйственного инвентаря, а именно: 
	
	10
	7 400
	0
	7 400
	01.05.2023 

	
	Шланг поливочный
	2000
	2
	4000
	0
	4000
	

	
	Грабли прямые
	250
	2
	500
	0
	500
	

	
	Лопаты 
	250
	2
	500
	0
	500
	

	
	Грабли веерные
	250
	1
	250
	0
	250
	

	
	Лейки
	250
	2
	500
	0
	500
	

	
	Сучкорез
	1 650
	1
	1 650
	0
	1 650
	

	2
	Приобретение посадочного материала и удобрений, а именно: 
	
	48
	15 500
	0
	15 500
	01.05.2023

	
	Кусты смородины черной
	140
	10
	1400
	0
	1400
	

	
	Яблони
	450
	14
	6300
	0
	6300
	

	
	Груши
	450
	14
	6300
	0
	6300
	

	
	Крыжовник
	150
	10
	1500
	0
	1500
	

	3
	Компенсация транспортных расходов волонтёров, а именно:  
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	4
	Оплата консультационных услуг, работы экспертов, а именно: 
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	5
	Расходы на информационное сопровождение Проекта в СМИ и в сети Интернет 
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	6
	Приобретение расходных материалов, а именно:
	
	
	2 100
	0
	2 100
	1.05.2023 – 31.05.2023

	
	Перчатки
	45
	20
	900
	0
	900
	

	
	удобрения
	240
	5
	1 200
	0
	1 200
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Подготовил: 
Подпись

ФИО: Смолева Надежда Николаевна,
Контактные данные: тел.: 8(83536) 2-13-15, 
e-mail: shumsovetnik@cap.ru

