Государственное бюджетное профессиональное учреждение

«Суровикинский агропромышленный техникум»

ПРОЕКТ

«Красивая река –чистые бега  Чира»

Руководитель волонтерского центра

Григорьева Наталья Юрьевна

Суровикино,2024

Проект «Красивая река –чистые  берега Чира»

В Суровикино есть много прекрасных мест для отдыха с детьми, но каждый человек, приходя туда, считает, что это не его дело.  Убирая с ребятами  территорию зеленой зоны,  мы понимаем, как мало людей в нашем городе обеспокоены  соблюдением чистоты и порядка. Горы мусора, а это пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, всевозможные упаковки от продуктов питания, не только не разлагаются, но и,   попадая в воду, причиняют вред живым организмам, обитающим в  реке.  Отсюда и неприятный запах,  а порой мертвые  рыбы.  А стеклянные бутылки очень часто приводят к возгоранию;  место, где произошел  пожар  становиться неприглядным и  неудобным для отдыха. Многие не задумываются  над тем, что они оставляют  после себя,  разводят костры, при этом, не потрудившись об уборке по окончанию праздника. В  последнее время река мелеет, и в этом есть и наша с вами «заслуга».

Зарастает рогозом  и камышом берег реки, все больше и больше мусора попадает в саму реку. Не задумываясь о последствиях, делаем насыпи из мешков с песком, прикатываем старые покрышки, делаем все,  что удобно для нас.  Хочется прокричать: «Остановитесь!!!»  Природа нуждается в нашей  помощи, но в первую очередь в ней нуждаемся мы сами. Приходя на пляж,  ищем удобное и комфортное место для отдыха, но как его найти? Если в песке  то там, то здесь встречаются битые стекла, жестяные крышки и банки. А как хочется порой пройтись босиком по речному песку, понежиться на солнышке в жаркий денечек. Приходя на пляж, задумайтесь о том, что останется после  Вас. Мне очень хочется, чтобы мои дети и внуки  могли наслаждаться красотой донской природы, без опаски купаться в реке и загорать на чистом песке.

Визуальная оценка различных показателей

экологического состояния реки Чир.

1.Состояние русла.

Присутствуют возможные свидетельства того, что в прошлом были изменения русла, но есть видимые признаки восстановления русла и берегов.

2.Гидрологические изменения.

Наличие паводков только каждые 6-10 лет. Следы которые оставляют паводки , отложение донных остатков, остатки растительности. Искусственный отвод воды существенно влияет на обнажающиеся местообитания водных организмов.

3.Прибрежная зона.

Естественная растительность распространяется только на 1/3 ширину реки. Фильтрующая способность этой зоны снижена. Пойма реки начинает зарастать травяной растительностью.

4.Стабильность берегов.

Берега менее стабильны  низкие, на уровне поймы. Менее 33% эрозивной поверхности укреплено корнями деревьев. Часто наблюдаются поваленные старые деревья. Признаки эрозии берегов-не заросшие растительностью, открытые корни деревьев и наличие открытых  участков съезжающей земли. Следы скота, техники.

5.Прозрачность воды (внешний вид)

Вода мутная большую часть времени. Прозрачность снижается от 15 до 50 см. В местах с замедленным течением наблюдается зелёная окраска воды .Камни и погруженные предметы покрыты плёнками. Слабый запах (тухлых яиц).

6.Обогащённость вод биогенными элементами.

Вода чаще всего зелёного цвета. Русло сильно зарастает высшей водной растительностью водорослевыми матами, особенно в тёплые месяцы. Водоросли собраны в густые скопления ( тина).

7.Барьеры для движения рыб.

На ограниченном участке есть небольшие завалы, дамбы, водопроводные трубы, но не высокие. Есть обходы этих сооружений.

8.Оценка укрытия рыб.

Есть больше 7 укрытий: 1)Поваленные деревья, 2)Омуты, 3)Подрезанные берега, 4)Корни деревьев, 5) Густые куртины высшей водной растительности, 6)Пороги, 7)Запруды.   8)маленькие ответвления русла 9)  нависающая растительность.

9. Наличие омутов

Омуты есть, но не много, от 10% до 30% дна, (2 омута).

10.Оценка местообитаний макро беспозвоночных животных.

Кора деревьев, подрезанные берега, корни деревьев в воде.

11.Затенённость русла (Полог из крон деревьев)

Больше 50% затенено, развитие  древесной и кустарниковой растительности которая подходит к самому  урезу воды.

проект

Проект «Красивая река –чистые берега Чира»

| Направление | Добровольчество |
| --- | --- |
| Название проекта (не более 5 слов) | «Красивая река –чистые берега Чира» |
| Ф.И.О. руководителя проекта, автор | 1.Григорьева Наталья Юрьевна |
| Место работы/учебы, должность | ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 1.Мастер производственного обучения |
| Дата рождения | - |
| Телефон | 89044243047 |
| E-mail | N.U.Grigoriewa@yandex.ru |
| Проблема | В нашем городе Суровикино есть река Чир, которая пользуется популярностью, при выборе места отдыха среди горожан. К сожалению, люди не горят желанием убирать мусор после себя и не приучают к чистоте на природе своих детей. В последствии, берега нашей реки стали похожи на свалку из-за большого количества мусора. Если в дальнейшем не решить эту проблему, то экологическая обстановка региона, внешний вид берегов и самой реки значительно ухудшится. |
| Цель проекта | Очистка берегов реки Чири пропаганда экологических знаний среди населения города Суровикино |
| Задачи проекта | 1.Привлечь внимание к проблеме загрязнения берегов реки. 2.Создание рабочих волонтерских групп из студентов ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» для работ по очистке берега. 3.Установка мусорных баков и предупреждающих знаков по берегу реки Чир. 4.Проведение мероприятий для ознакомления студентов с экологической проблемой. 5.Заключение договоров на сдачу отходов мусороперерабатывающей компаний и установку предупреждающих знаков и мусорных баков. |
| Целевая группа, на которую направлен проект | Студенты ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», жители города Суровикино |
| Территория реализации проекта | Правый берег реки Чир |
| Проектная команда | Обучающиеся волонтёрского объединения «Чистые сердца» ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум», города Суровикино |
| Срок реализации проекта | Сентябрь-июнь 2023-2024 уч.год.(10 месяцев) |
| Этапы реализации проекта и временной план организационных мероприятий | Подготовительный этап 1)Проведение работы по распространению информации о проекте через СМИ (в том числе через студенческие СМИ), через молодёжные общественные объединения, раздачу буклетов. 2) Привлечение заинтересованных организаций к реализации проекта (городская и районная Администрация г.Суровикино) 3)Создание волонтёрских отрядов из студентов ГБПОУ «Суровикинский агропромышленный техникум» 4)Распределение участков берега между волонтёрскими отрядами. 5) Привлечениек сотрудничеству мусороперерабатывающих компаний Основной этап 1) Приборка территории берега по определённой схеме и плану работ 2)Установка мусорных баков и предупреждающих знаков 3)Информирование отдыхающих о воздействиимусора на природу Заключительный этап 1)Подведение итогов: фотовыставка состояния берега до начала проекта, во время реализации проекта и после основного этапа 2)Награждение самых активных отрядов подарками и благодарственными письмами |
| Конкретные ожидаемые результаты | Для проведения приборки берега реки будут привлечены около 100 студентов техникума В ходе реализации проекта устудентов будут сформированы представления обэкологической проблеме, и путях её решения. Будут воспитаны такие качества, как любовь к окружающей среде,ответственности за состояние окружающей природы У участников проекта сформируется мотивация к сохранению чистоты природных объектов. Будут распространено около 150 буклетов о сохранении чистоты на берегах реки Чир. Информация о реализации проекта будет размещена на сайтеВК «Чистые сердца» в сети интернет. Все это усилит позитивное влияние реализуемого проекта и создаст предпосылки для пропаганды сохранения природы не только у студентов, но и у взрослых. |
| Перспективы дальнейшего развития и финансирования проекта | Расширение географии проекта от районного уровня до городского; Привлечение большего числа студентов к реализации данного проекта и большего числа жителей для участия в нём; Передача накопленного опыта обучающимся и педагогами, желающим реализовать подобный проект; Сотрудничество с интернет-группами, со СМИ, распространение опыта в сети интернет. |