**Проект по уборке несанкционированных свалок «Чистим мир»**

В Омске с каждым годом появляются десятки несанкционированных свалок. Коммунальные службы не всегда могут оперативно их устранить, а те, что устраняются, со временем снова появляются на этих же местах, портя своим видом облик города. Кроме эстетической опасности свалок, есть также и более приземленная. Такие места становятся пристанищем крыс, бродячих собак, а также источают неприятные запахи.

В связи с этим наш экоштаб поставил перед собой цель: в максимально короткие сроки очистить территорию города от несанкционированных свалок и заниматься поддержанием чистоты на уже убранных территориях.

Нашими задачами являются:

* Поиск стихийных свалок и постройка логистики по их вывозу
* Поиск и организация команд волонтеров
* Проведение мероприятий по сбору и вывозу стихийных свалок
* Cоздание инструкции по устранению свалок с нуля, основывающегося на личном опыте.

Календарный план реализации проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Даты проведения |
| 1 | Создание карты несанкционированных свалок | 01.04-25.04.2020 с последующими доработками |
| 2 | Создание плана по сбору и вывозу мусора на 2021 календарный год | 25.04-15.05.2021 |
| 3 | Поиск, привлечение и организация волонтеров | 10.05-10.10.2021 |
| 4 | Мероприятия по уборке несанкционированных свалок | 20.05-10.10.2021 |
| 5 | Проведение различных бесед с жителями близ стоящих домов, старшими по домам и сотрудниками КТОСов | 20.05 2017-конец календарного года |
| 6 | Создание инструкции по устранению стихийных свалок с нуля | 07.11.2021-15.01.2022 |
| 7 | Создание плана по сбору и вывозу мусора на 2022 календарный год | 01.12.-25.12.2021 |

Основная целевая аудитория - разновозрастная.

Не смотря что экоштаб у нас молодежный, было принято решение о включении в работу людей разных возрастов, т.к, мир, который окружает нас место обитания и ответственность каждого человека, не завися от его возраста!