ФИО: Яргина Мария Анатольевна

Название проекта: Проект по благоустройству природно-ландшафтного комплекса Автозаводского парка "Живые страницы"

Регион проекта: Нижегородская область

Логотип проекта: есть

Контакты: +7 (920) 030-40-61, bolshakova.m@gmail.com

Вкладка "Общее"

Блок "Руководитель проекта"

ФИО:

Яргина Мария Анатольевна

E-mail:

bolshakova.m@gmail.com

Телефон:

+7 (920) 030-40-61

Дата рождения:

28.01.1991

Муниципальное образование, от которого подается проект:

городской округ г. Нижний Новгород

Адрес регистрации руководителя:

город Нижний Новгоорд, ул. Южное шоссе, д.54, кв. 39

Адрес фактического проживания:

город Нижний Новгород, ул. Героя Шнитникова, д.8, кв.69

Опыт руководителя:

Педагогический стаж работы 10 лет. Первое образование - Специалитет ФГБОУ ВПО "НГСХА", специальность - ученый агроном-эколог, 2013 год выпуска. Второе образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина", Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год.  Курсы: 22.06.2020 Социальное проектирование. Выдан сертификат №233490  28.03.2022 Основы волонтерства для начинающих. Выдан сертификат №532002  Участник Всероссийского просветительского проекта «Моя страна — моя Россия» с 2020 года, Финалист Всероссийского конкурса "Лига вожатых" (2020), Участник всероссийского конкурса "Доброволец России" (2020 год). Эксперт Всероссийского просветительского проекта «Моя страна — моя Россия» с 2022 года.

Блок "Общая информация"

Дата начала и окончания проекта:

01.06.2022 - 01.11.2022

Масштаб реализации проекта:

Муниципальный

Видеовизитка (ссылка на видеоролик):

https://drive.google.com/file/d/1Xek9bBbx8lhOVdeoQhfOrjeY06UTMD44/view?usp=sharing

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Запись № 1

ФИО члена команды:

Яргина Мария Анатольевна

E-mail участника:

Bolshakova.m@gmail.com

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Организация и курирование деятельности проекта, проект граффити

Добавить резюме:

есть

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Педагогический стаж работы 10 лет. Первое образование - Специалитет ФГБОУ ВПО "НГСХА", специальность - ученый агроном-эколог, 2013 год выпуска. Второе образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина", Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год.  Курсы: 22.06.2020 Социальное проектирование. Выдан сертификат №233490  28.03.2022 Основы волонтерства для начинающих. Выдан сертификат №532002  Участник Всероссийского просветительского проекта «Моя страна — моя Россия» с 2020 года, Финалист Всероссийского конкурса "Лига вожатых" (2020), Участник всероссийского конкурса "Доброволец России" (2020 год), участник Всероссийского конкурса "Растим гражданина". Руководитель художественного направления деятельности Центра детского творчества Автозаводского района. Эксперт Всероссийского просветительского проекта «Моя страна — моя Россия» с 2022 года.

Запись № 2

ФИО члена команды:

Гальцина Анна Сергеевна

E-mail участника:

ann.utaS@yandex.ru

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Работа с партнерами проекта, администрацией, волонтерами

Добавить резюме:

есть

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Руководитель Центра школьного добровольчества Автозаводского района. Педагогический стаж 12 лет. Образование - Магистратура ФГБОУ ВО “НГПУ им. К.Минина”, Педагогическое образование, направление - Управление в системе дополнительного образования детей, 2021 год.  Победитель всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи 2020 года (грант в размере 465000 рублей), наставник победителя всероссийского конкурса "Большая перемена", участник всероссийских молодежных образовательных форумов "Ладога" и "Бирюса" (2020 год), эксперт всероссийских конкурсов "Моя страна-моя Россия", "Доброволец России", региональный эксперт АСИ, участник международных форумов добровольцев в городе Сочи и городе Москва.

Запись № 3

ФИО члена команды:

Лукоянова Татьяна Сергеевна

E-mail участника:

tanek.89@mail.ru

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Работа с социальными сетями проекта, создание пресс и пост-релизов, сопровождение участников проекта

Добавить резюме:

есть

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Педагог-организатор МБУ ДО “ЦДТ Автозаводского района”. Стаж работы: 12 лет. Администрирование официальных аккаунтов в социальной сети Вконтакте Центра детского творчества Автозаводского района https://vk.com/avtcrtdu. Куратор конкурсов муниципального уровня с количеством участников от 150 человек.

Блок "Наставники"

Запись № 1

ФИО наставника:

Обухова Александра Ивановна

E-mail наставника:

avtcrtdu@mail.ru

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Административная поддержка проекта, взаимодействие с управлением общего образования и администрацией Автозаводского района

Добавить резюме:

отсутствует

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Директор МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», стаж работы: 30 лет. Преподаватель НГПУ им. К. Минина, победитель конкурса «Лучший руководитель РФ»

Запись № 2

ФИО наставника:

Нестеркина Оксана Александровна

E-mail наставника:

otdobraz@avt.admgor.nnov.ru

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Административная поддержка проекта, координация образовательных организаций на территории района, методическая помощь

Добавить резюме:

отсутствует

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

консультант отдела общего и дополнительного образования администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода. Опыт работы в отделе молодежной политики администрации Автозаводского района, организатор районных мероприятий.

Запись № 3

ФИО наставника:

Рябинин Сергей Валентинович

E-mail наставника:

avtozpark@yandex.ru

Роль в реализации проекта, описание функционала:

Организационная, техническая

Добавить резюме:

отсутствует

Компетенции/опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде:

Директор МП "Автозаводский парк культуры и отдыха".

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

В рамках проекта по благоустройству природного ландшафтного комплекса Автозаводского парка города Нижнего Новгорода предполагается проведение ряда мероприятий, способствующих восстановлению парковой зоны. Проект планируется проводить в три этапа. В мероприятия первого этапа планируется включить восстановление зоны дендросада:

1. Очистка от мусора в формате плоггинга (забега, совмещенного с уборкой мусора и его сортировкой).

2. Изготовление информационных табличек у деревьев и кустарников, находящихся на территории дендросада, содержащих информацию о виде деревьев или кустарников, их семействе, годе посадки и возрасте.

3. Установка информационных стендов в начале и конце дендропарка позволит обозначить его границы, также будет передавать информацию о протяжённости парка, наличии троп, количестве деревьев, годе создания и основателе.

4. Старт акции "Школьный сад", который предполагает самостоятельное выращивание саженцев деревьев из семян и желудей школьниками и студентами Автозаводского района с последующей высадкой в апреле-мае 2023 года на территории Парка.

5. Открытие обновленного дендросада будет сопровождаться экскурсией и экологической викториной, а также спортивным соревнованием "Тропа героев" (бег с препятствиями по пересеченной местности).

На втором этапе благоустройства планируется создание тематической арт-стены, которая бы отражала суть проекта, подчеркивала красивые места Автозаводского парка, передавала его историю.

На третьем этапе благоустройства Дендросада планируется провести восстановление зеленых насаждений (экотроп). На территории парка планируется создание и размещение кормушек для птиц.

Данный проект содержит первый этап благоустройства Дендросада.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

Национальный проект "ЭКОЛОГИЯ": Работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/ekologiya).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 января 2019 года № 115 "Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы" (https://docs.cntd.ru/document/465587704):К вопросам местного значения городского округа относятся: организация мероприятий по охране окружающей среды; организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры.  Автозаводский район города Нижнего Новгорода - самый большой по площади и численности в городе Нижнем Новгороде. Население — 294 433 чел. (2021), площадь 94 квадратных километра. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4).

Автозаводский парк — парк в Нижнем Новгороде. Авторская работа академика архитектуры А. С. Никольского. Основан в 1935 году и имеет площадь — 69,9 га, в том числе 2 искусственных пруда площадью 12,5 га. Автозаводский парк — памятник ландшафтной архитектуры. В нём сохранилась оригинальная регулярная планировка, многорядовые липовые аллеи, система фонтанов, цветочные партеры и широкие аллеи, предназначенные для проведения массовых общественных мероприятий. Автозаводский парк культуры и отдыха - это исторический центр притяжения культурно - рекреационного и социально - бытового обслуживания населения. Зелёный фонд парка представляет собой более 13000 долговечных пород деревьев (ясень, липы, вязы), высаженных в середине прошлого века. Объект культурного наследия народов РФ регионального значения (Нижегородская область) Рег. № 521420061530005 (ЕГРОКН).

Дендрарий Автозаводского парка расположен в первой очереди парка и занимает его юго-западную часть. В период с 1957 по 1972 годы в парке ежегодно проводились посадки деревьев, кустарников и цветников, с этого времени начинается создание дендрария. Посадки растений проводились стихийно по инициативе администрации парка Автозавода и Автозаводского района во время субботников и различных акций. Значительную роль в создании насаждений сыграл житель Автозаводского района, энтузиаст А. И. Фокин, который лично высадил в парке десятки сосен сибирских, кедровых и голубых елей. В настоящее время площадь дендрария составляет 4,2 га. Его территория с западной стороны ограничена улицей Старых Производственников, с северной и южной — пешеходными дорожками, с восточной — примыкает к зоне аттракционов. В дендрарии произрастают 80 различных видов растений, среди которых есть чрезвычайно ценные: айва обыкновенная Cydonia vulgaris, клён мелколистный (клён моно) Acer mono, катальпа бигнониевидная Catalpa bignonioides, сосна чёрная австрийская Pinus nigra ssp. Nigra и другие. Особую ценность представляет массив сосны сибирской кедровой Pinus sibirica, куртина красных дубов Quércus rúbra и липы крупнолистной Tilia platyphyllos. Значительное количество редких видов растений дополняют: Тисс ягодный Taxus baccata, Ель Бревера Picea breweriana, Ель чёрная Picea mariana, Ель сербская Picea omorica, Вишня пенсильванская Cerasus pensylvanica, Малина душистая (малиноклён душистый) Rubus odoratus, Смородина золотистая Ribes aureum и другие. Многие из этих растений нетипичны для флоры Нижнего Новгорода https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA.

На данный момент, территория дендросада не облагорожена: отсутствует ограничительный забор, вытоптаны зеленые насаждения, на территории дендросада периодически происходит выгул домашних животных, отсутствуют контейнеры для сборы мусора и отсутствует информация о произрастающих там деревьях и кустарниках.  Из-за ограничения бюджетных вложений в благоустройство Автозаводского парка, территория, примыкающая к дендросаду обнесена серым бетонным забором, который используется под несанкционированные граффити. Ярко выраженная проблема благоустройства территории парка из-за отсутствия бюджетных ассигнований приводит к исчезновению территории дендросада и его значения. Примером для воссоздания дендросада и его дальнейшего развития может стать Патриарший сад в городе Владимир, который разместился на высоком южном склоне в центре древнего Владимира, по соседству с Козловым валом, и поистине является украшением города. В рельефной впадине, которую занимает сад, перепады высоты доходят до 33 метров. Сад имеет площадь почти четыре гектара. В настоящее время в саду выращивается около 130 сортов плодово-ягодных деревьев и кустарников и около 110 сортов цветочно-декоративных растений.  С 1954 г. сад стал Детским парком имени 16 Союзных республик. На его территории была создана Владимирская городская станция юннатов. В 1995 г. городская станция юннатов получила лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного образования. В 2003 г. станции было возвращено историческое название – «Патриарший сад». На данный момент - это Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Владимира Станция юных натуралистов "Патриарший сад" http://patsad.dop.obrazovanie33.ru/sveden/education/ https://turisticum.ru/patriarshij-sad-vo-vladimire/

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

- Студенты ССУЗов и ВУЗов, расположенные на территории Автозаводского района

- семейные коллективы, дети которых обучаются в образовательных организациях Автозаводского района (не менее 50 человек)

Основная цель проекта:

Создание благоустроенного общественного пространства дендросада Автозаводского парка силами студентов и семейных коллективов, проживающих на территории Автозаводского района с сентября по ноябрь 2022 года.

Опыт успешной реализации проекта:

Организаторы проектов: ЭкологиЯ» (создание аллеи зеленых насаждений на средства от сборы макулатуры), «Добрый мультик-Добрый Я» (популяризация советских и русских мультфильмов о дружбе и взаимопомощи для дошкольников), «Эхо Победы» (проведение творческого многожанрового фестиваля в Автозаводском парке к Дню Победы), «Голос молодых» (районный молодежный форум с образовательной программой), «Дети Детям» (сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР и организация мастер-классов и творческих вечеров), «Радуга жизни» (популяризация спорта и здорового образа жизни в школах путем проведения игровых программ для всей семьи в школах района), "Калейдоскоп Дружбы" (итоговый районный фестиваль волонтерских организаций), "Медиапроект. Тест-драйв"(фестиваль школьных СМИ с образовательными мастер-классами), "Добро без возрастных ограничений" (организация совместных проектов школьников и "серебряных" волонтеров), "Таинственный Нижний" (создание интерактивных экскурсий по Нижнему Новгороду), "Добрая открытка" (создание открыток для малоимущих семей-подопечных регионального штаба "Мы Вместе"). Ежегодно активистами и волонтерами районных организаций проводятся благотворительные акции в СРЦН «Улыбка» к Новому году, выезды в приюты для животных «Усатые-полосатые», «Верные Друзья», происходит активное взаимодействие со штабом по взаимопомощи населению «Мы вместе» в рамках проекта «Тележка Добра» (собрано 700 кг продуктов), «Добрая открытка (изготовлено более 500 открыток для жителей города и области). Ежегодно проводится районная школа актива для обучающихся с охватом более 150 участников.

Перспектива развития и потенциал проекта:

Проект по благоустройству природно-ландшафтного комплекса Автозаводского парка планируется осуществлять в несколько этапов. Во второй этап благоустройства Дендросада войдет создание граффити-стены протяжённостью 200 метров, при взаимодействии с художниками Федерации граффити Нижнего Новгорода планируется создать тематическую арт-стену, которая бы отражала суть проекта, подчеркивала красивые места Автозаводского парка, передавала его историю.

В третий этап благоустройства Дендросада будет входить ландшафтный дизайн на территории сада, создание облагороженных экологических троп, установка ограничительного забора. Это позволит минимизировать ущерб от нахождения на территории сада экскурсионных групп, гулящих людей. Также в планах осуществить обновление флоры дендросада новыми культурами, нетипичными для местного региона и климата произрастания. В результате чего увеличиться территория дендросада, наполняемость его станет разнообразней. В перспективах развития и дальнейшего благоустройства также планируется создание эко-школы на территории Дендросада, создание общественного эко-патруля Автозаводского парка, Проведение экологических фестивалей.

Блок "География проекта"

Запись № 1

Выберите муниципальное образование :

городской округ г. Нижний Новгород

Вкладка "Медиа"

Блок "I этап"

Месяц публикации:

01.06.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации:

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/club48760252

- https://vk.com/avtozpark_nn

Блок "II этап"

Месяц публикации:

01.09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации:

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/club48760252

- https://vk.com/avtozpark_nn

Блок "III этап"

Месяц публикации:

01.09.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации:

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/acc_rsdoo

- https://vk.com/hyd.otdel

Блок "IV этап"

Месяц публикации:

01.11.2022

Ссылки на аккаунты в соц.сетях, в которых предлагается размещение информации:

- https://vk.com/avtcrtdu

- https://vk.com/avtozpark_nn

- https://vk.com/club48760252

- https://vk.com/acc_rsdoo

Медиа-план:

есть

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Запись № 1

Поставленная задача:

Благоустроить общественное пространство дендросада на территории Автозаводского парка

Название мероприятия:

Составить перечень видов растений, которым необходимо установить информационные таблички

Название мероприятия:

Определение видов и количества растений дендропарка

Крайняя дата выполнения:

30.08.2022

Описание мероприятия:

Взаимодействие с администрацией МП "Автозаводский парк" по экспликации дендросада, определения видов произрастающих деревьев и кустарников, нетипичных для парка

Количество участников:

0

Количество публикаций:

1

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

5 участников из состава организационного комитета

Запись № 2

Поставленная задача:

Благоустроить общественное пространство дендросада на территории Автозаводского парка

Название мероприятия:

Изготовить таблички для деревьев дендросада

Название мероприятия:

Изготовление табличек для различных видов деревьев, находящихся на территории дендропарка

Крайняя дата выполнения:

30.09.2022

Описание мероприятия:

Определить количество информационных табличек для деревьев дендросада, определить биологический вид дерева, примерный возраст, найти и оформить информацию, которая будет представлена на табличках.

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

5 участников организационной группы

Запись № 3

Поставленная задача:

Благоустроить общественное пространство дендросада на территории Автозаводского парка

Название мероприятия:

Изготовление информационных стендов, которые будут установлены в начале и в конце дендросада

Крайняя дата выполнения:

30.09.2022

Описание мероприятия:

Составить и изготовить информационные стенды с предполагаемыми эко-тропами, отобразить на карте видовое разнообразие дендросада, дату создания, год закладки и основателя. Отобразить историю. Места отдыха, правила поведения для посетителей

Количество участников:

0

Количество публикаций:

0

Количество просмотров:

0

Дополнительная информация:

5 участников из числа организационной группы

Запись № 4

Поставленная задача:

Благоустроить общественное пространство дендросада на территории Автозаводского парка

Название мероприятия:

Установить информационные стенды и таблички на территории дендросада

Крайняя дата выполнения:

31.10.2022

Описание мероприятия:

Торжественное открытие дендросада на эко-фестивале "Живые страницы". В рамках фестиваля планируется установка информационных стендов и табличек для деревьев и кустарников дендросада

Количество участников:

100

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Запись № 5

Поставленная задача:

- создать сообщество активных волонтеров из числа населения района

Название мероприятия:

Организовать и провести плоггинг "Зеленый сад" среди обучающихся СУЗов и ВУЗов, учащихся 10-11 классов образовательных организаций

Крайняя дата выполнения:

31.10.2022

Описание мероприятия:

Плоггинг - организация эко-забега, целью которого является сбор мусора и отходов командами забега на скорость. За заданное количество времени каждой группе участников необходимо собрать как можно больше мусора на территории дендросада. Выиграет та команда, которая наберет большее количество отходов и сможет их рассортировать для дальнейшей переработки.

Количество участников:

100

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Количество человек из Целевой аудитории проекта

Запись № 6

Поставленная задача:

- создать сообщество активных волонтеров из числа населения района

Название мероприятия:

Проведение исследовательской работы по изучению видового разнообразия дендросада

Крайняя дата выполнения:

31.10.2022

Описание мероприятия:

Изучение истории создания дендросада, и исследование его видового разнообразия, будет нести просветительскую и образовательную деятельность

Количество участников:

100

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Количество человек из Целевой аудитории проекта

Запись № 7

Поставленная задача:

- создать сообщество активных волонтеров из числа населения района

Название мероприятия:

Создание тематических экскурсий

Крайняя дата выполнения:

31.10.2022

Описание мероприятия:

Создание тематических экскурсий по территории дендросада участниками проекта

Количество участников:

100

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Количество человек из Целевой аудитории проекта

Запись № 8

Поставленная задача:

- создать сообщество активных волонтеров из числа населения района

Название мероприятия:

Проведение акции «Школьный сад»

Крайняя дата выполнения:

15.11.2022

Описание мероприятия:

Акция «Школьный сад» предполагает самостоятельное выращивание саженцев деревьев из семян и желудей школьниками и студентами Автозаводского района с последующей высадкой в апреле-мае 2023 года на территории Парка.

Количество участников:

50

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Количество человек из Целевой аудитории проекта

Запись № 9

Поставленная задача:

- провести информационно-просветительскую кампанию

Название мероприятия:

Экологического просвещение целевой аудитории проекта

Крайняя дата выполнения:

30.11.2022

Описание мероприятия:

Экологическое просвещение предполагает публикацию серии информационных постов, в которых будет содержаться история дендропарка, видовое разнообразие, информация по особенностям произрастания растений. Также планируется выпустить обучающие видеоролики по особенностям посадки семян деревьев для участников акции «Школьный сад»

Количество участников:

50

Количество публикаций:

10

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Количество человек, участвующих в Акции «Школьный сад»

Запись № 10

Поставленная задача:

- провести информационно-просветительскую кампанию

Название мероприятия:

Информационное освещение проекта в СМИ

Крайняя дата выполнения:

30.11.2022

Описание мероприятия:

Предполагается публикация информационных постов о ходе реализации проекта на официальном сайте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», в официальных группах Вконтакте МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», Автозаводского парка

Количество участников:

1000

Количество публикаций:

10

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Из количества просмотров

Запись № 11

Поставленная задача:

- провести информационно-просветительскую кампанию

Название мероприятия:

Открытие дендросада

Крайняя дата выполнения:

30.10.2022

Описание мероприятия:

Торжественное открытие дендросада на эко-фестивале "Живые страницы". Проведение экскурсионных маршрутов, созданных участниками проекта

Количество участников:

100

Количество публикаций:

3

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Запись № 12

Поставленная задача:

- провести информационно-просветительскую кампанию

Название мероприятия:

Проведение спортивного соревнования «Тропа героев»

Крайняя дата выполнения:

31.10.2022

Описание мероприятия:

Торжественное открытие дендросада на эко-фестивале "Живые страницы". Проведение спортивного соревнования "Тропа героев" (бег с препятствиями по пересеченной местности).

Количество участников:

30

Количество публикаций:

2

Количество просмотров:

500

Дополнительная информация:

Вкладка "Результаты"

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

6

Ед. измерения:

шт.

Крайняя дата проведения:

31.11.2022

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

150

Ед. измерения:

чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

15

Ед. измерения:

шт.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

2500

Ед. измерения:

чел.

Социальный эффект:

- Способствовать вовлечению жителей Автозаводского района в создание и сохранение территории дендросада Автозаводского парка

- Объединить население Автозаводского района вокруг экологической деятельности в парке

- Способствовать экологическому просвещению

- Популяризовать новые форматы проведения мероприятий в денросаду Автозаводского парка, как важный показатель вклада населения в развитие Автозаводского района

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

Собственный вклад в проект заключается в разработке макетов информационных постов, и информационных табличек для дендросада: дизайнерское оформление, информационное наполнение, графическая обработка, подготовка к печати. (стоимость разработки одного макета начинающего дизайнера составляет 800 рублей; минимальное необходимое количество макетов 20). Имеется собственная оргтехника, необходимая при работе над реализацией проекта, на общую сумму 307700 рублей. Детальное описание находится в прикрепленном файле.

Сумма, руб.:

323700

Файл (с подробным описанием):

есть

Блок "Партнер"

Запись № 1

Название партнера:

МП Автозаводский парк

Тип поддержки:

Организационная

Перечень расходов:

Предоставление возможности проводить мероприятия по благоустройству территории дендросада, безвозмездная аренда главной сцены на территории Парка для проведения плоггинга и эко-фестиваля "Живые страницы" (15000 - 1 день)

Сумма, руб.:

30000

Файл:

есть

Запись № 2

Название партнера:

Управление общего образования Автозаводского района

Тип поддержки:

Информационная

Перечень расходов:

Информационная и организационная помощь команде проекта: информационное освещение на официальных ресурсах административных структур и СМИ,  информирование общеобразовательных организаций о наборе участников на плоггинг, проведение эко-фестиваля.

Сумма, руб.:

0

Файл:

есть

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Запись № 1

Описание файла:

Презентация проекта

Загрузите файл:

есть

Запись № 2

Описание файла:

Письмо поддержки депутата законодательного собрания Солдатенкова В.И.

Загрузите файл:

есть

Запись № 3

Описание файла:

Акт историко-культурной экспертизы Автозаводского парка

Загрузите файл:

есть

Запись № 4

Описание файла:

Схема ландшафтной таксации дендропарка

Загрузите файл:

есть

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

Сумма без НДФЛ: 97 000,00 руб.

НДФЛ:14 494,25 руб.

Сумма с НДФЛ: 111 494,25 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Вода «Сестрица Природная», объем 18,9 л

Описание: Организация питьевого режима участников плоггинга https://nnovgorod.voda-sestrica.ru/shop_product/101

Количество: 5

Цена: 300,00 руб.

Сумма: 1 500,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Уличный информационный стенд

Описание: Для установки на входе в Дендросад с планом дендросада,его историей Уличный стенд - планшет 1000х1000  https://www.tablicka.ru/streetstends

Количество: 2

Цена: 6 000,00 руб.

Сумма: 12 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Информационная таблица из ПВХ формата А4

Описание: Для установки в Дендросаде https://wp-art.ru/produktsiya/tablichki/iz-plastika-pvh

Количество: 30

Цена: 500,00 руб.

Сумма: 15 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Стойка трубная (20*20*700)

Описание: Для установки в Дендросаде В стоимость входит труба, заглушка пластик (стандартное изделие),покраска изделия от коррозии металла

Количество: 30

Цена: 320,00 руб.

Сумма: 9 600,00 руб.

Запись № 4

Название: Перчатки садовые GARDEN FLOWERS GF-PN-06M размер М

Описание: Перчатки для сбора мусора  время плогинга https://leroymerlin.ru/product/perchatki-sadovye-garden-flowers-gf-pn-06m-razmer-m-82842744/

Количество: 100

Цена: 91,00 руб.

Сумма: 9 100,00 руб.

Запись № 5

Название: Мешки для мусора Jetservice 200 л, 45 мкм чёрные, 10 шт.

Описание: Меши для сбора мусора во время плоггингаhttps://leroymerlin.ru/product/meshki-dlya-musora-jetservice-200-l-98267853/

Количество: 10

Цена: 270,00 руб.

Сумма: 2 700,00 руб.

Запись № 6

Название: Торфянные горшочки, 10 шт.

Описание: торфяные горшочки для рассады, для организации акции «Школьный сад»

Количество: 5

Цена: 200,00 руб.

Сумма: 750,00 руб.

Запись № 7

Название: Семена деревьев и кустарников

Описание: Семена деревьев и кустарников для организации акции «Школьный сад»

Количество: 30

Цена: 50,00 руб.

Сумма: 1500,00 руб.

Запись № 8

Название: Грунт для рассады, 50 л.

Описание: Грунт для садовых деревьев и кустарников для организации акции «Школьный сад»

Количество: 4

Цена: 600,00 руб.

Сумма: 2 400,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукцию"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Изготовление сумок-шопперов из балтекса с полной запечаткой с Логотипом Проекта

Описание: Наградные сувениры для победителей Плоггинга

Количество: 10

Цена: 1 000,00 руб.

Сумма: 10 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Изготовление значков закатные 37 мм с Логотипом Проекта

Описание: Мотивационные сувениры для участников плоггинга https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 70,00 руб.

Сумма: 7 000,00 руб.

Запись № 3

Название: Изготовление ручек, тампопечать с Логотипом Проекта

Описание: Мотивационные сувениры для участников плоггинга https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 100,00 руб.

Сумма: 10 000,00 руб.

Запись № 4

Название: Изготовление блокнотов с символикой Проекта

Описание: Мотивационные сувениры для участников плоггинга https://vk.com/simvolikado

Количество: 100

Цена: 110,00 руб.

Сумма: 11 000,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Помпа Lilu стандарт Плюс с краном

Описание: Организация питьтевого режима https://nnovgorod.voda-sestrica.ru/shop_product/158

Количество: 5

Цена: 600,00 руб.

Сумма: 3 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Стакан бумажный 0,25 л

Описание: Организация питьевого режима https://polymer.nnov.ru/catalog/posuda_odnorazovaya/36444/

Количество: 15

Цена: 80,00 руб.

Сумма: 1200,00 руб.