**Паспорт проектной инициативы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Наименование проекта** | Пойковский парк отдыха – воплотим мечту в реальность! |
| 2. | **Тематическое направление***(профессиональный рост, управление и лидерство, добровольчество, предпринимательство, социальные инициативы)* | Добровольчество |
| 3. | **Тип проекта***(профессиональный конкурс, благотворительная акция, серия мероприятий и т.п.)* | Социальный проект |
| 4. | **Цель проекта** | Создание зелёной зоны для культурного досуга жителей посёлка Пойковский.  |
| 5. | **Актуальность проекта**(какую социальную проблему решает проект) | Посёлок Пойковский достаточно большой, на его территории расположено несколько парковых зон: парк Победы, детский парк «Югра», на мосту находится свадебная зона – скамья для влюблённых. На мой взгляд, этого недостаточно для полноценного отдыха жителей. Наш посёлок насчитывает 26 364 человека (перепись населения за 2018 год). Место положения села болотистое, почва не совсем благоприятная, поэтому возникает множество проблем с озеленением улиц и дворов Пойковского. Но, тем не менее, очень хочется, чтобы наш посёлок был красивым, зелёным, культурным. Коммунальные службы сами не справляются с проблемой благоустройства Пойковского. Многие жители своими силами пытаются облагородить прилегающую к их домам территорию. Волонтёры Пойковской школы № 4 ежегодно проводят акции «Чистый посёлок», «Школа – наш второй дом» по благоустройству школьного двора и прилегающей к школе территории. За обучающимися закреплена территория по улице 3 микрорайон, весной и осенью ребята прилагают массу усилий для облагораживания улицы: убирают мусор, садят кустарники. Жители Пойковского прилагают все усилия для того, чтобы наш посёлок был красивым. В качестве обратной связи хотелось бы, чтобы у жителей посёлка была возможность не только облагородить территорию места проживания, но и культурно проводить свой досуг на зелёном оазисе. Особенно это актуально для жителей национальных посёлков, которые часто приезжают в Пойковский, а также для молодых мамочек, которые с большим удовольствием выйдут на прогулку со своими малышами в парк. С целью создания зелёной зоны для культурного досуга жителей посёлка Пойковский мной разработан проект «Пойковский парк отдыха – воплотим мечту в реальность!». Предполагается, что в реализации проекта примут участие Администрация Муниципального образования пгт. Пойковский, неравнодушные жители села, волонтёры СОШ № 4. Следует отметить, что с предложением о создании парковой зоны я обратилась к главе Администрации муниципального образования пгт. Пойковский Бочко А.А. Администрация готова оказать помощь в расчистке территории, подготовке её к посадке низкорослых деревьев, кустарников, адаптируемых к северным условиям.По моему мнению, реализация данного проекта необходима, потому что Пойковский находится в экологически нездоровой зоне: недалеко от улицы 1 микрорайон, а также на пришкольной территории находится котельная и проходит автотрасса. Создание парковой зоны на территории 1 микрорайона поможет уменьшить вред от выбросов котельной и выхлопных газов, облагородить близлежащую территорию, создать атмосферу комфорта, что положительно скажется на здоровье жителей посёлка. Реализация данного проекта позволит жителям Пойковского, обучающимся школы, педагогам, которые часто гуляют на прибрежной территории, получить удовольствие, ощутить чувство удовлетворённости, оказавшись в зелёном, гармоничном, эстетически оформленном уголке, улучшить экологическую ситуацию на прилегающей к улице 1 микрорайона территории, максимально озеленить территорию, создать парковую зону, приобщить детей к живой природе, сохраняя и оберегая их здоровье. Создавая парковую зону на территории 1 микрорайона, предлагается разбить клумбы с цветами; посадить кустарники и низкорослые деревья, адаптированные к условиям севера; изготовить лавочки (каркас металлический, место для сидения деревянное); проложить дорожку из тротуарной плиты; поставить мусорные контейнеры; оснастить парк современным освещением с пониженным энергопотреблением.В чём состоит новизна проекта? В том, что на территории посёлка Пойковский впервые планируется создание парковой зоны с привлечением большого количества людей разного возраста и социального положения: жители села, педагоги, обучающиеся школы, волонтёры посёлка. **Постановка проблемы:**Благоустройство территории по улице 1 микрорайон, занимающей экологически нездоровую зону, организация парковой зоны, позволяющей как жителям посёлка, так и педагогам, обучающимся Пойковской школы получить дополнительную площадь для отдыха, приобщиться к живой природе в экологически здоровой зоне и комфортных условиях.  |
| 6. | **Сроки реализации проекта** | 01.06.2020-20.10.2020 |
| 7. | **Целевая аудитория***(возраст, род деятельности, территория проживания)* | Жители посёлка Пойковский от 18 до 55 лет, школьники в возрасте 14-17 лет, волонтёры от 14 до 55 лет, проживающие на территории Пойковского. |
| 8. | **Система оценки участников конкурса (проекта)***(критерии оценки, порядок оценки, кто оценивает)* | Оценивать работу по реализации проекта будут представители Администрации. Критерии: качественное выполнение работы. Оценивать проект будут в течение всего периода реализации проекта. |
| 9. | **Системы поощрения участников проекта** | Участники проекта будут поощрены благодарственными письмами Администрации МО пгт. Пойковский и памятными подарками в виде фотоальбома с изображением всех этапов проекта. |
| 10. | **Механизмы обеспечения вовлеченности участников проекта** | Информирование по средствам бегущей строки на здании местной Администрации, раздача информационных буклетов, оформление информационных стендов, проведение общедомовых собраний, размещение информации о проекте в социальных сетях: В контакте, Инстаграм, Фейсбук. |
| 11. | **Механизмы популяризации и продвижения проекта в СМИ** | Медиаволонтёры осветят основные направления реализации проекта в местной и районной газете, на сайтах школы и Администрации пгт. Пойковский. |
| 12. | **Виды запрашиваемой поддержки****(Финансовая, административная, медийная, методологическая)** | Финансовая поддержка в сумме 500 000 рублей. |
| 13. | **Инициатор проекта**(наименование организации / ФИО физического лица, контактная информация, информация о лидере и команде проекта) | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 4»; Романова Ольга Петровна, руководитель волонтёрского отряда «Данко»; 89526904426; команда проекта – педагоги и волонтёры школы № 4. |
| 14. | **Предполагаемые партнеры проекта** (наименования организаций) | Администрация пгт. Пойковский, образовательные организации посёлка, ремонтно-строительное управление, жилищно-коммунальная служба. |
| 15. | **Целевые показатели по участникам проекта** | 2020 год |  |  |  |  |
| 15.1 | Количество участников, прошедших регистрацию (чел.) | 86 |  |  |  |  |
| 15.2 | Количество участников, прошедших отборочное тестирование (чел.) | 82 |  |  |  |  |
| 15.3 | Количество участников, прошедших в очный этап (чел.) | 48 |  |  |  |  |
| 15.4 | Количество победителей проекта, прошедших внешнюю оценку(чел.) | 27 |  |  |  |  |
| 15.5 | Количество участников, прошедших заочное обучение по образовательным программам или иначе дистанционно повысивших квалификацию в рамках проекта (чел.) | 82 |  |  |  |  |
| 15.6 | Количество участников, прошедших очное обучение по образовательным программам или иначе повысивших квалификацию в рамках проекта (чел.) | 48 |  |  |  |  |
| 15.7 | Количество участников, получивших место стажировки/практики (чел.) | 27 |  |  |  |  |
| 15.8 | Количество участников, получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей (чел.) |  |  |  |  |  |
| 16. | **Целевые показатели по медиа активности проекта** | 2020 год |  |  |  |  |
| 16.1 | Количество упоминаний проекта в СМИ | 12 |  |  |  |  |
| 16.2 | Медиа охват проекта (млн чел.) | До 25 000 человек |  |  |  |  |
| 16.3 | Количество федеральных и региональных ТВ сюжетов | 2 |  |  |  |  |
| 16.4 | Количество упоминаний АНО «РСВ» в общем массиве информации о проектах | 2 |  |  |  |  |
| 16.5 | Количество пользователей, вступивших в официальные группы проекта в социальных сетях | 134 |  |  |  |  |
| 16.6 | Количество просмотров материалов в социальных сетях (видеороликов, постов, статей и т.д.) | 342 |  |  |  |  |
| **17. Основные этапы реализации проекта:** |
| **Содержание этапа** | **Дата завершения этапа** | **Результат реализации этапа** | **Содержание этапа** |
| Расчистка прибрежной территории. | 01.06.2020г. 30.06.2020г. | Территория возле улицы 1 микрорайона приведена в порядок. | Расчистка прибрежной территории. |
| Приобретение оборудования и растений для парка отдыха. | 01.07.2020г. 01.08.2020г. | Необходимый инвентарь, а также растения для реализации проекта, приобретены в полном объёме. | Приобретение оборудования и растений для парка отдыха. |
| Кладка тротуарной плитки. | 02.08.2020г. 31.08.2020г. | Проложена дорожка из тротуарной плитки с бордюрами. | Кладка тротуарной плитки. |
| Установка скамеек и мусорных контейнеров. | 01.09.2020г.- 10.09.2020г. | Скамейки и мусорные контейнеры установлены. | Установка скамеек и мусорных контейнеров. |
| Установка уличных фонарных столбов. | 11.09.2020г.- 25.09.2020г. | Уличные фонарные столбы установлены в соответствии с техникой безопасности. | Установка уличных фонарных столбов. |
| Посадка деревьев и кустарников. | 26.09.2020г. – 19.10.2020г. | Высажены деревья, кустарники, разбиты клумбы с цветами. | Посадка деревьев и кустарников. |
| Открытие парковой зоны. | 20.10.2020г.  | Активное посещение территории парка жителями посёлка Пойковский, школьниками, педагогами. | Открытие парковой зоны. |

|  |
| --- |
| **18.** **Бюджет проекта (если применимо)** |
| **18.1. Бюджет проекта в разрезе источников финансирования** |
| № | **Источники финансирования** | 2020 год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | Итого |
| 1. | Софинансирование из других источников с их указанием источники | 100.000 рублей (Администрация пгт. Пойковский) |  |  |  |  |  |
| 2. | Поддержка по линии АНО «РСВ» | 500.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 3. | Итого: | 600.000 рублей |  |  |  |  |  |
| **18.2 Бюджет проекта в разрезе структуры затрат** |
| № | **Структура затрат** | 2020 год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | \_\_\_\_ год | Итого |
| 1. | Тротуарная плитка | 200.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 2. | Бордюры | 50.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 3. | Скамейки | 120.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 4. | Мусорные контейнеры | 50.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 5. | Фонарные столбы | 150.000 рублей |  |  |  |  |  |
| 6. | Кустарники | 30.000 рублей |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 600.000 рублей |  |  |  |  |  |