Календарный план реализации проекта

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | выкопка ям, для установки новых элементов детской площадки, а также уборка мусора на территории | 01.05.2021 | 08.05.2021 | Подготовлены основные части для установки уличного оборудования. |
| 2 | Подготовительный этап | Заготовка основания. | 09.05.2021 | 15.05.2021 | (установить основания элементов закрепив его к земле в ямы) |
| 3 | Основной этап | Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели) | 16.05.2021 | 25.05.2021 | Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели) |
| 4 | Основной этап | Установить элементы детской площадки. | 26.05.2021 | 08.06.2021 | (качели-качалки, карусели, горка, модель больница, песочница, детские игрушки) |
| 5 | Основной этап | Установка оставшихся элементов | 09.06.2021 | 15.06.2021 | установить скамейки, мусорные контейнеры) |

"Каргополь-2 - территория счастливого детства"

| № | Задача | Метод/Мероприятие | Сроки (дд.мм.гггг) |  | Показатели результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Основной этап | Благоустройство детской площадки. | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Установка видеонаблюдения, установка дополнительного освящения, ограждение площадки забором, поставить клумбы и озеленить детскую площадку) |
| 7 | Завершающий этап | Подготовить к завершению периметр площадки. | 22.06.2021 | 23.06.2021 | (Привести песок, разровнять его |
| 8 | Завершающий этап | Подготовить детскую площадку к открытию | 23.06.2021 | 26.06.2021 | . (намыть элементы от пыли и грязи которая появилась при установке) |
| 9 | Завершающий этап | Открытие детской площадки! В 13:00 | 28.06.2021 | 28.06.2021 | Приуроченное открытие к юбилею мкр.Каргополя-2. |
| 10 | Конечный итог | Использование площадки на срок 7 лет | 29.06.2021 | 29.06.2028 | через 7 лет (по нормативам ГОСТа, потребуется новая площадка) с сохранением её элементов и уход за ними |