ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Название проекта | «Живи, Родник!» |
| --- | --- |
| Направление проекта | Экологическое. |
| Руководитель проекта | Шулайкина Елена Алексндровна |
|  | Рязанская область, Ермишинский район, с.Савватьма, ул.Молодежная, д.20 |
|  | (49144) 2-33-42 |
|  | soshsavvatma@mail.ru |
| Место реализации проекта | Рязанская область, Ермишинский район, близ д.Токмаково |
| Срок реализации проекта | Декабрь – 2019 г. |
|  | Декабрь - 2020 г. |
| Краткое описание проекта | Для сохранения красоты природы Токмаковского родника учащиеся школы выезжают на его территорию и убирают мусор различного происхождения, чтобы вода не загрязнялась, а почва оставалась благородной. |
| Описание проблемы, на решение которой направлен проект, с указанием социальной значимости и актуальности проекта | Мусор на территории и в окрестностях родника загрязняет окружающую среду, в которой находится родник, что может привести к ухудшению воды и отрицательному влиянию на окружающую природу. |
| Адресность проекта и число участников, вовлеченных в реализацию проекта | Проект направлен на работу с учащимися старшего и среднего школьного возраста: 10 человек. |
| Цель проекта | Очистить территорию родника от природного мусора и бытовых отходов. |
| Задачи проекта | 1.Собрать бытовые отходы и природный мусор на территории родника. 2.Развить интерес детей и подростков к окружающему миру. 3.Воспитать их бережное отношение к природе. |
| Методы реализации проекта | 1.Изучение местности. 2.Выявление проблемы. 3.Уборка территории. 4. Разработка листовок по соблюдению чистоты на территории родника. 5.Распространение листовок среди жителей и гостей района. |
| Календарный план реализации проекта |  |

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки (дд.мм.гг) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчистка территории Токмаковского родника от снега и мусора. |  | январь | Очищены ото льда, снега и мусора дорожки, ступеньки и территория возле родника. |
|  | Очистка территории Токмаковского родника от сухой травы и бытового мусора. |  | апрель | Очищена территория вокруг родника от сухой травы и бытового мусора. |
|  | Скашивание травы и уборка бытового мусора. |  | август | Скошена высокая трава и собран бытовой мусор. |
|  | Очистка территории Токмаковского родника от сухой травы, листвы и бытового мусора. |  | октябрь | Собраны листва, сухая трава и бытовой мусор. |
|  | Разработка листовок по соблюдению чистоты на территории родника. |  | февраль | Разработаны листовки с рекомендациями по соблюдению чистоты на территории родника. |
|  | Распространение листовок среди жителей и гостей района. |  | май | Получение информации жителями и гостями района. |
| Ожидаемые результаты (описание положительных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) |  | Территория родника стала чище и ухоженней. Поведение людей на роднике улучшилось. Посетители родника меньше мусорят, заботятся об окружающей среде. Дети и подростки берегут природу. |  |  |
| Информационное сопровождение проекта (указывается планируемое количество публикаций о проекте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) периодических печатных изданиях, и (или) иных СМИ с указанием ссылок на сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии) |  | http://savvatmaschool.ucoz.ru Планируется 4 публикации. |  |  |
| Наличие опыта проведения мероприятий |  | Да. |  |  |
| Дополнительная информация о проекте |  |  |  |  |