8

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежно- подростковый  центр «Октябрьский»

 Тульская область, г. Ефремов, ул. Мира д. 2
Социальный проект

Молодежного объединения волонтерского движения

«ПОЗИТИВ» 

«Мой молодежный сквер»
                                       Составитель:                                                                

                                                                Лыкова Ольга Вадимовна
г. Ефремов

2023г
.
Оглавление

                                                                                                               Стр.

1. Информационная карта проекта………………………………….. ..    3
2. Аннотация проекта……………………………………………………  5
3. Актуальность проекта……………………………………………......    6
4. Условия реализации проекта…………………………………………  7
5. Цель и задачи проекта…………………………………..………….      7
6. Ожидаемые результаты проекта…………………………………...      8
7. План-график работ……………………………….…… …………….    8
8. Поэтапная реализация плана проекта ……………………………..     8
9. План мероприятий .............………………………………………….    8
10. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе …………………………………………………………     9

11. Показатели эффективности деятельности по проекту  …………….  9

12. Ожидаемые результаты  ……………………………………………   10
13.  Кадровое обеспечение проекта…………………………………….  10
14.  Ресурсное обеспечение проекта……………………………………  10
15.  Бюджет проекта……………………………………………………..  10
16.  Оценка эффективности проекта……………………………………  11
17. Механизм оценки результатов проекта…………………………….. 11

18.  Последействие……………………………………………………….  11
19.  Перспективы проекта……………………………………………….. 11
Информационная карта проекта

	Полное название проекта
	«Мой молодежный сквер»

	Основной разработчик проекта
	 Лыкова Ольга Вадимовна

	Консультант:
	 

	Название организации:
	 Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежно-подростковый центр «Октябрьский»

	Юридический адрес организации:
	301845, Тульская область, город Ефремов, ул. Мира, д.2

Телефон: (48741) 5-84-06
                 (48741) 5-06-98

	Цели проекта:
	  Преобразование малопродуктивной территории в полноценную экологическую систему через организацию общественно-полезной деятельности и воспитательную работу, разбивка скверов отдыха – благоустройство территории.

	Задачи проекта:
	1.Создать «Молодежный сквер» на прилегающей к МБУ МПЦ«Октябрьский» территории.

2.Активизировать практическую деятельность воспитанников, родителей и местного населения по благоустройству прилегающей территории, преобразованию ее в полноценную экологическую систему.

3.Формировать потребность у воспитанников и местного населения в сохранении и улучшении природы.

4.Способствовать объединению молодежи, жителей г. Ефремов, сотрудников М КУ МПЦ «Октябрьский» и местных органов власти для решения социальных задач по благоустройству города.

5. Вовлечение жителей города в добровольчество .

	Сроки реализации проекта:
	февраль 2023 – август 2024

	Официальный язык:
	русский

	География участников:
	Тульская область, г. Ефремов  и Ефремовский район

	Краткое содержание проекта:
	Население города Ефремов составляет 32 654 человека.   В центре города, на улице Мира  перед зданием МБУ МПЦ «Октябрьский» находится прекрасная площадь, созданная по проекту «Городская комфортная среда».   А сзади здания территорию требуется благоустроить. Уложить тротуарную  плитку  на часть территории, посадить деревья и кустарники, разбить клумбу, поставить лавочки, чтобы придать законченный вид.

Реализовав данный проект, мы бы решили не только проблему отдыха горожан. Забота о воссоздании и сохранении природы поможет в решении проблемы воспитания экологической культуры и потребности в здоровом образе жизни, ведь большая концентрация домов, пролегающие рядом автомобильные дороги, отсутствие зеленых зон увеличивает загрязненность воздуха. Экологическая деятельность объединит различные социальные и возрастные группы людей для совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

	Благополучатели (социальная группа)
	Подростки  и молодежь, посещающая "Молодежно-подростковый центр "Октябрьский", их родители, жители города, проживающие недалеко  от места благоустройства


Аннотация проекта

В настоящее время социальное развитие и развитие экономики страны связывают с развитием бизнеса, предпринимательства. Поэтому перед молодежным центром ставятся серьёзные задачи –  обучать молодых людей предпринимательским компетенциям на базе реально существующих действующих компаний, что поможет им адаптироваться к современным социально-экономическим условиям.

    Строительство зоны отдыха на территории города Ефремов в настоящее время  как никогда актуально.    Молодёжь, дети, пожилые люди должны иметь возможность отдохнуть в приятной дружеской обстановке. На территории города есть  Молодежно – подростковый центр, в котором проводятся различные мероприятия, дискотеки. На прилегающей территории есть замечательная площадь. Но место между Центром, бассейном «Волна» территорию стоит обустроить.   Здесь удобно родителям ожидать своих детей, посещающих  занятия.

У волонтерского отряда «ПОЗИТИВ» возник интерес самим разработать и реализовать предложения по благоустройству города. Охватить всю территорию  сразу невозможно, поэтому в первую очередь было решено заняться благоустройством  территории , прилегающей к МБУ МПЦ «Октябрьский».

Приступая к разработке проекта, мы провели социологический опрос жителей  нашего города. 75 % респондентов считают, что продолжение  благоустройства территории вокруг МБУ МПЦ «Октябрьский»  необходимо, чтобы придать законченный вид. Ефремов - наш общий дом, он должен быть чистым и культурным. На благоустройство  требуются большие материальные средства, которых у Администрации города Ефремов недостаточно, поэтому в эту работу должны включиться сами жители города, ведь улучшение условий жизни – это, прежде всего, обязанность граждан, но активность населения в мероприятиях, направленных на благоустройство, улучшение качества жизни, низкая. Проект направлен на повышение активности населения вовлечения в добровольческую деятельность по благоустройству города. 

   Инициативная группа выразили готовность участвовать в создании социального проекта. Добровольцы  готовы оказать помощь в посадке деревьев, кустарников,   выращивании рассады цветочно-декоративных культур. Но мы понимаем, что одного волонтерского труда не достаточно. Необходимы еще и денежные средства на приобретение инвентаря, стройматериалов, саженцев деревьев, кустарников, дорожных покрытий и т. д. 

Актуальность проблемы
Проект «Мой молодежный сквер» является актуальным для МБУ МПЦ «Октябрьский  и нашего города, поскольку способствует решению воспитательных задач государственной молодежной политики. А именно, содействию в формировании духовного образа жизни и повышению чувства патриотизма у всех слоев населения. А также улучшению экологической обстановки в г. Ефремов.

Главная идея нашего проекта – создание сквера «Молодежный» на территории, прилегающей к МБУ МПЦ «Октябрьский»  Ведь для нас это мир, где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим. Именно здесь мы приобретаем опыт жизненного созидательного успеха.

Наш проект направлен на развитие у воспитанников духовно-нравственных, патриотических, экологических, эстетических качеств.

С эстетической точки зрения мы считаем проект достаточно удачным. С помощью новых разработок мы улучшим эстетический облик нашего заведения, придадим прилегающей территории яркость, самобытность и завершенный вид. 

Сквер может функционировать в любое время года! Разнообразие высаженных в нем древесных растений сделает его по-своему привлекательным и красивым.

Наличие спортивной площадки рядом с скверовой зоной позволит более успешно проводить занятия по физической культуре. Поможет молодежи проводить спортивные соревнования, разнообразить досуг.

Актуальность нашего проекта еще и в том, что созданный нами сквер будет выполнять следующие функции:

-санитарно-гигиеническую (мы очистим территорию от мусора, благоустроим ее и будем за ней ухаживать);

-рекреационную (на территории сквера будет находиться зона отдыха для населения города);
-декоративно-художественную (дизайн, планировка и обустройство данной территории будут эстетически привлекательным зрелищем для всех слоев населения).

Становясь участниками проекта, молодежь пробует себя в различных социальных ролях, что содействует их успешной социализации в обществе, способствует развитию реального самоуправления среди учащихся, поддерживает и укрепляет патриотические качества учащихся, способность и возможность самостоятельного хозяйствования. А также развивает чувство ответственности за начатое дело и его результат.

Ведь заложить сквер – это еще не значит добиться окончательного результата – вырастить сквер. За его развитием необходимо тщательно следить: подсаживать деревья, косить траву, убирать мусор, беречь его от спонтанной «миграции» животных, оставленных хозяевами без присмотра, засаживать клумбы цветами и т.д. Все эти мероприятия лягут на плечи воспитанников нашего центра. И мы готовы их осуществить, так как считаем, что подняли очень важный и своевременный вопрос – благоустройство прилегающей территории .
Данный проект создаст условия для проявления и развития способностей и интересов членов ученического коллектива, будет способствовать развитию самостоятельности, социальных компетенций, формированию гражданской позиции и гражданской ответственности, готовности и способности к управленческой деятельности;  активное вовлечение граждан в добровольческую деятельность.
Условия реализации проекта
- Работа в рамках проекта будет осуществляться следующими целевыми группами:

Воспитанники МБУ МПЦ «Октябрьский», сотрудники центра, добровольцы

•
выращивание рассады цветов, приобретение саженцев деревьев;

•
разбивка скверовой зоны;

•
дизайн клумб, уход за растениями;

•
дизайн зоны отдыха;

•
строительство зоны отдыха;

•
посадка саженцев кустарников;

•
проведение экологических субботников на территории сквера;

Цель проекта
Преобразование малопродуктивной территории в полноценную экологическую систему через организацию общественно-полезной деятельности и воспитательную работу, разбивка сквера «Молодежный» – благоустройство территории.
Задачи проекта
1. Создать сквер «Молодежный» на прилегающей к МБУ МПЦ «Октябрьский» территории для воспитанников МБУ МПЦ Октябрьский»,  родителей и местного населения.
2.  Вовлечь жителей города в добровольчество в количестве 100 человек.
Ожидаемые результаты проекта
1. Создание сквера «Молодежный» с использованием современных элементов ландшафтного дизайна будет способствовать появлению памятного места для жителей города Ефремов;
2. Проведение 8 мероприятий с общим охватом 150 человек;
3. Улучшение  эстетического вида территории и экологической обстановки микрорайона города;
 4. Высадить 100 саженцев кустарников,  1000 шт. рассады цветов;
5. Установка 10 лавочек, 10 урн  и 10 фонарей;
6. Активизация деятельности в рамках гражданского воспитания и вовлечение населения в добровольческую деятельность.
План-график работ
Направления внутри проекта

-проведение социологических исследований по выбору темы проекта;

-разработка плана и дизайна проекта;

-поиск партнеров проекта;

-составление плана реализации проекта;

-распространение информации среди воспитанников, их родителей, сотрудников МБУ МПЦ «Октябрьский» и местного населения по созданию и реализации проекта «Мой молодежный сквер»;

-просчет рисков проекта и корректировка мобильности проекта

Поэтапная реализация плана проекта:

планировка территории сквера тяжелой техникой;

проведение разбивки территории на зоны, предусмотренные               проектом на местности;

строительство тропинки для пешеходов на территории сквера;

строительство зоны отдыха (установка скамеек, разбивка цветников);

высаживание аллей деревьев

План мероприятий

	№ п/п
	Месяц
	План реализации
	Результаты

	1. 
	Февраль 2023
	Опрос жителей о тематике перспективных проектов  данных
	Обработка  данных этапа проекта

	2. 
	Март 2023
	План мероприятий проектировочного этапа. Создание проектной группы. Разработка документации по проекту
	План-схема каждой зоны молодежного сквера

	3. 
	Май – июнь 2023
	Трудовой десант «Чистый двор» по благоустройству территории МБУ МПЦ «Октябрьский» 
	Высадка семян цветов (собственная рассада)

	4. 
	Сентябрь – ноябрь 2023
	Планировка территории

скверовой зоны
	Высадка саженцев на площади

	5. 
	Май – июнь 2023
	Трудовой десант «Чистый двор» по благоустройству территории МБУ МПЦ «Октябрьский» 
	Высадка семян цветов (собственная рассада)

	6. 
	Сентябрь 2023
	Составление плана работы по дальнейшему благоустройству прилегающей территории МБУ МПЦ «Октябрьский»
	План работы

	7. 
	Март – август 2024
	Строительство Молодежного сквера»
	Сдача в эксплуатацию


Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе

1.
Организация социально-значимой общественной деятельности школьников и местного населения.

2.
Создание условий для возможной организации процесса совместного времяпрепровождения, способствующего духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений.

3.Создание молодежной территории как образца эстетического вкуса; 

4.
Планирование и организация деятельности по благоустройству микрорайона города.

5. Вовлечение жителей города в добровольческую деятельность
6. Организация досуга молодежи в сезонный период.
Показатели эффективности деятельности по проекту
Появление памятного места для жителей города «Молодежного  сквера»;

Появление активной зоны отдыха для всех жителей микрорайона;

Улучшение эстетического облика территории;

Улучшение экологической обстановки микрорайона города;

Активизация деятельности в рамках гражданского воспитания

Участие подростков и молодежи в общественно-полезных, трудовых, коллективно-массовых мероприятиях, направленных на формирование духовного образа жизни и повышение чувства патриотизма 

Участие населения в жизни МБУ МПЦ «Октябрьский»
Совместные мероприятия с родителями, социальными партнерами, специалистами разных профессий, представителями органов власти

Организация экологической и эстетической зоны

Создание скверовой зоны

Трансляция опыта

Сформировать потребность у воспитанников и местного населения в сохранении и улучшении природы.

Кадровое обеспечение проекта

Актив движения – 50 волонтеров.
Ресурсное обеспечение

Для реализации проекта задействована материально-техническая база Муниципального казенного учреждения «Молодежно-подростковый центр «Октябрьский»,  персонал, инвентарь.
Бюджет проекта
Финансовое обеспечение осуществляется за счет бюджетных и спонсорских средств.

	Наименование
	Стоимость, руб.
	Количество
	Имеется, руб.
	Требуется, руб.
	Всего, руб.

	Фонари
	20 000
	10
	0
	200 000
	200 000

	Монтаж фонарей
	3 000
	10
	0
	30 000
	30 000

	Урны 
	1 800
	10
	0
	36 000 
	36 000

	Монтаж урн
	 500
	10 
	5 000
	0
	5 000

	Лавочки
	10 000
	10
	0
	100 000
	100 000

	Монтаж лавочек
	500
	10
	5 000
	0
	5 000

	Плитка на территории сквера 
	1 000
	200м2
	0
	200 000
	200 000 

	Укладка плитки 
	450 руб/погонный метр
	200м2
	0
	90 000
	90 000

	Бордюр садовый
	150
	100 шт.
	0
	15 000
	15 000

	Монтаж бордюра
	180 руб/ погонный метр
	100 м.п.
	0
	18 000
	18 000

	Пескобетон М-300 ЦСМ (40 кг), поверхность 200 м2, слой укладки  до 30 мм
	270
	270 мешков
	0
	72 900
	72 900

	Клещевая обработка 
	200
	1000м2
	20 000
	0
	20 000

	Планирование ландшафта (работа техники), окос территории 
	150 000
	
	150 000
	0
	150 000

	Саженцы деревьев
	400
	20
	8 000
	0
	8 000

	Саженцы кустарников
	100
	50
	5 000
	0
	5 000

	Рассада цветов
	50
	1000
	50 000
	0
	50 000

	Всего
	
	
	243 000
	761 900
	1 004 900


Срок реализации проекта: 2 года (по итогам: анализ, проектный отчет, финансовый отчет).

Общая стоимость проекта: 1 004 900 руб.

Собственный вклад: 243 000 руб. (спонсоры приобретают саженцы, сотрудники и воспитанники МБУ МПЦ«Октябрьский» выращивают рассаду, спонсоры помогают провести работу по формированию ландшафта, работе техники и обработку от клещей).

 Требуемый вклад: 761 900 руб.
Механизм оценки результатов проекта

Оценка эффективности Проекта будет осуществляться инициаторами и всеми участниками проекта по конкретным результатам деятельности (появление проектов, структур, привлечение к деятельности новых субъектов) в форме проведения анкет, социологических опросов.

Для подведения итогов деятельности выделены следующие критерии:

Владение знаниями о здоровом образе жизни и навыков проведения профилактических мероприятий;

Последействие

Проведение дальнейшей работы по благоустройству путем установки  архитектурных инсталляций.
Перспективы проекта

Передача накопленного опыта подросткам и молодежи, желающим создать свой волонтерский отряд, направленный на благоустройство территории города.

         Освещение работы молодежного объединения волонтерского отряда «ПОЗИТИВ» в средствах массовой информации.

Перспективы дальнейшего развития проекта
Уход за сквером во все сезоны (расчистка снега, посадка цветов,  обновление деревьев и кустарников, покраска лавочек, уборка листвы). 

