Паспорт проекта для участия в конкурсном отборе проектов молодежного инициативного бюджетирования в Республике Карелия

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Название инициативного проекта: Арт-клуб «ТВОЙ ВЫХОД»

  - Направление проекта

Создание современного культурно-творческого пространства (актового зала) для студентов, направленного на развитие творческих способностей, организацию досуга и культурного обогащения молодёжи.

  - Наименование образовательной организации:

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждения Республики Карелия «Сортавальский колледж» (ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»)

  - Муниципальное образование: Сортавальский муниципальный округ

  - Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Проект «Арт-клуб "ТВОЙ ВЫХОД"» предусматривает комплексную модернизацию актового зала Сортавальского колледжа. В рамках проекта будет проведен ремонт, закуплено современное мультимедийное оборудование и сценические элементы. Это позволит организовать на базе колледжа постоянно действующий центр для проведения кинопоказов, студенческого театра, концертов, творческих мастер-классов и фестивалей. Проект направлен на создание условий для самореализации студентов и развитие культурной среды колледжа.

  - Описание актуальности и обоснование социальной значимости проекта:

В Сортавальском колледже отсутствует современное и функциональное пространство для реализации творческого потенциала студентов. Актовый зал находится в неудовлетворительном состоянии: устаревшее оборудование, плохая акустика и интерьер не позволяют проводить качественные мероприятия. Это ограничивает возможности студентов для самовыражения, снижает их вовлечённость в культурную жизнь и не способствует формированию активной гражданской позиции.

Целевая группа: студенты Сортавальского колледжа (760 человек).

Проблема: отсутствие современной площадки для творчества, что приводит к снижению мотивации к участию в культурной жизни и нехватке условий для развития гибких навыков.

Обоснование: опросы студентов и наблюдения педагогов подтверждают высокий спрос на организацию киноклуба, театральной студии и концертной деятельности, но отсутствие технической базы делает это невозможным.

  - Цель проекта:

Организация современного и функционального актового зала для реализации культурно-творческих проектов, направленных на расширение возможностей студентов Сортавальского колледжа для творческого самовыражения и культурного обогащения.

  - Задачи проекта:

1. Подготовка и обеспечение материально-технической базы для проведения ремонта

2. Косметический ремонт и модернизация актового зала

3. Оснащение зала современным мультимедийным оборудованием

4. Разработка и внедрение программы мероприятий

5. Создать условия для устойчивого развития студенческих инициатив

  - Объект реализации

Актовый зал Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13, 1 этаж)

  - Ожидаемые результаты проекта:

Количественные:

1) Проведение не менее 30 культурно-творческих мероприятий (концерты, кинопоказы, спектакли, творческие вечера) с момента официального открытия до конца 2026 года.

2) Привлечение родителей студентов 1-х курсов: будет организован концерт для родителей, охватывающий не менее 60 человек.

3) Привлечение преподавателей и сотрудников колледжа: проведение мероприятий специально для данной аудитории с охватом не менее 25 человек.

4) Привлечение внешних экспертов: для проведения мастер-классов и творческих встреч планируется пригласить не менее 5 специалистов из внешней среды (режиссёров, актеров, музыкантов).

Общее число обучающихся в образовательной организации, на 01.03.2026,   760   чел.

Число благополучателей проекта из числа обучающихся,   480   чел.

Количество благополучателей проекта, в процентах (%) от общего числа обучающихся образовательной организации   63    %

Качественные результаты проекта, и способы их измерения:

1) Создание современного, комфортного и эстетичного пространства для творчества.

2) Повышение уровня вовлечённости студентов в культурную жизнь колледжа.

3) Развитие у участников навыков публичных выступлений, командной работы и креативного мышления.

4) Укрепление межличностных связей в студенческом коллективе.

Способы измерения: анкетирование участников до и после мероприятий, сбор обратной связи, анализ статистики посещаемости, фото- и видеоотчёты о событиях.

  - Перспектива развития и дальнейшее развитие проекта:

После завершения финансирования проект станет постоянно действующей частью инфраструктуры колледжа. Дальнейшее развитие будет обеспечиваться за счет средств колледжа, привлечения спонсоров и грантовых средств на проведение конкретных мероприятий (фестивалей, конкурсов). Зал станет центром притяжения молодежи города.

  - Команда проекта.

Куратор проекта:

Шумеева Виктория Витальевна, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»

(ФИО (полностью), должность, место работы)

Контактные данные куратора проекта:

+7 921 462-83-29, shumeeva-v@mail.ru

(контактный номер телефона, адрес электронной почты)

Автор проекта (инициатор):

Коршунов Юрий Владимирович, 611 группа

(ФИО (полностью), класс обучения/группа)

Состав членов проектной команды (до 9 человек):

| Фамилия | Имя | Класс/Группа | Электронная почта | Роль в команде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марковских | Максим | 611 | maks.markovskikh.09@mail.ru | Ответственный за медиа |
| Безруков | Владислав | 611 | vb242644@gmail.com | Технический специалист |
| Баксалов | Владимир | 611 | hopabaksalov@gmail.com | Ответственный за инвентарь |
| Яковлев | Семён | 611 | semenakovlev44@gmail.com | Организатор мероприятий |
| Ишинкин | Даниил | 611 | vovovoovvazazasa@gmail.com | Логист, координатор |
| Шершнёв | Матвей | 611 | matveishershnev.2009@gmail.com | Дизайнер, декоратор |

  - Опыт заявителя по реализации мероприятий и проектов:

Опыт проектной команды: Члены команды проекта обладают практическим опытом организации и участия в культурно-массовых мероприятиях на базе колледжа и за его пределами. В 2025-2026 учебном году команда принимала непосредственное участие в подготовке и проведении следующих событий:

1) помощь в организации новогодней сказки для детей сотрудников колледжа;

2) подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного 8 марта.

Кроме того, участники команды проявили себя в качестве артистов: они успешно выступили с творческим номером на Дне первокурсника и представляли колледж на творческом межколледжном конкурсе. Ранее, в школьные годы, члены команды были активными участниками «Движения Первых» и городских мероприятий, что сформировало у них устойчивые навыки командной работы и сценического мастерства.

Важным этапом развития компетенций стало участие команды вместе с куратором в проектном хакатоне, проходившем в г. Сортавала 12 марта 2026 года.

Опыт куратора проекта: Куратор проекта, Шумеева Виктория Витальевна, обладает значительным опытом в сфере организации молодежной политики и проектной деятельности.

Является участником грантовых конкурсов, а именно приняла участие в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты» в 2025 году.

Имеет опыт участия в федеральных и региональных молодежных форумах.

Обладает компетенциями в области написания и реализации социально значимых проектов.

Помимо организаторских навыков, куратор является признанным профессионалом в творческой сфере — она является лауреатом международных и всероссийских конкурсов по вокалу. Это позволяет ей выступать не только как администратор, но и как творческий наставник для участников команды, обеспечивая высокий художественный уровень будущих мероприятий.

  - Календарный план проекта:

| Задача проекта | Наименование мероприятия | Срок проведения | Место проведения | Количество участников | Ответственный исполнитель | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Подготовка и обеспечение материально-технической базы для проведения ремонта | Мероприятие 1. Разработка и утверждение дизайна проекта | 01-10.06.2026 | Учебная аудитория – кабинет 142 (компьютерный класс). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Шершнёв Матвей | В рамках подготовительного этапа участники проекта разработали детальный план ремонта актового зала. Совместно был утвержден дизайн-проект, включая выбор цветовой палитры для стен и типа напольного покрытия. Кроме того, создан фирменный логотип, который станет визуальным символом арт-клуба «ТВОЙ ВЫХОД». |
|  | Мероприятие 2. Закупка необходимых материальных запасов для ремонта. (краска, напольное покрытие, кисти, валики и т.п.) | 11-30.06.2026 | Учебная аудитория – кабинет 142 (компьютерный класс). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Баксалов Владимир | Студенты закупили строительные и отделочные материалы для проведения косметического ремонта актового зала в соответствии с утвержденным дизайн-проектом. |
|  | Мероприятие 3. Приобретение электротехнический товаров (розетки, выключатели, кабель, кабель-канал) | 11-30.06.2026 | Учебная аудитория – кабинет 142 (компьютерный класс). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Безруков Владислав | Закуплены материалы для выполнения электромонтажных работ в актовом зале. |
| Задача 2. Косметический ремонт и модернизация актового зала | Мероприятие 1. Общестуденческий субботник по демонтажу старого оборудования и подготовке помещения | 01.07.2026-05.07.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 50 | Ишинкин Даниил | Помещение полностью освобождено от старых конструкций и подготовлено к следующему этапу работ. |
|  | Мероприятие 2. Ремонт и отделка зала | 06.07.2026-06.08.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 50 | Шершнёв Матвей | Современный внешний вид актового зала. Комфортные условия для зрителей и артистов. Продление срока службы помещения. |
| Задача 3. Оснащение зала современным мультимедийным оборудованием | Мероприятие 1. Закупка и поставка необходимого оборудования | 01.07.2026 - 06.08.2026 | Учебная аудитория – кабинет 142 (компьютерный класс). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Безруков Владислав | Наличие полного набора сертифицированного оборудования для эффективного функционирования актового зала. |
|  | Мероприятие 2. Монтаж и интеграция оборудования | 07-25.08.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 30 | Безруков Владислав | Полный технический комплект, готовый к эксплуатации. |
|  | Мероприятие 3. Настройка и тестирование мультимедийных систем | 26.08.2026-05.09.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Марковских Максим | Полностью настроенная система мультимедийного оборудования, прошедшая проверку работоспособности. |
|  | Мероприятие 4. Обучение персонала работе с оборудованием | 06.09.2026-16.09.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 20 | Марковских Максим | Квалифицированные специалисты, умеющие управлять оборудованием, обеспечивать бесперебойную работу мультимедийных систем и своевременно устранять возможные неисправности. |
| Задача 4. Разработка и внедрение программы мероприятий | Мероприятие 1. Разработка календарного плана мероприятий | 01.-16.09.2026 | Кабинет 136 (воспитательный отдел). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 15 | Яковлев Семен | Утвержденный график мероприятий с привязанными датами и ответственными лицами. |
|  | Мероприятие 2. Выбор репертуара и художественных форматов | 17-30.09.2026 | Кабинет 136 (воспитательный отдел). Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 15 | Яковлев Семен | Сформированный репертуар мероприятий, соответствующий вкусам и потребностям целевых групп. |
|  | Мероприятие 3. Официальное открытие нового актового зала. (презентация мастер-классов, программы мероприятий, кружков по видам деятельности) | 02.10.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | 50 | Коршунов Юрий | Официальное открытие арт-клуба «ТВОЙ ВЫХОД» - первый полноценный показ, позволивший привлечь внимание к новому современному залу и сформировать интерес у аудитории. |
|  | Мероприятие 4. Регулярное проведение мероприятий (концерты, театральные постановки, вокальное и танцевальное творчество, кинопоказы) | с 02.10.2026 | Актовый зал, Главный корпус Сортавальского колледжа (г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 13) | не менее 150 | Яковлев Семен | Постоянное присутствие значимых событий в зале, увеличение посещаемости студентами и жителями города. |

- БЮДЖЕТ И РЕСУРСЫ К ПРОЕКТУ

  - Требуемый объем необходимых на реализацию проекта средств (всего)

Запрашиваемая сумма: 		499 350,00		 рублей

(максимальный объем финансирования одного проекта – 500 тысяч рублей).

  - Обоснование расчётов бюджета (смета проекта)

| № п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость за ед, руб. | Количество, шт. | Стоимость всего, руб. | Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов | Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Расходы на канцелярские принадлежности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бумага офисная А4 | 1600,00 | 4 | 6400,00 | Закупка бумаги формата А4 требуется для подготовки и проведения мероприятий проекта. На ней будут распечатываться сценарии репетиций, программы концертов и кинопоказов, списки участников, а также создаваться раздаточные информационные материалы для студентов. | На маркетплейсе OZON: SvetoCopy 5 шт A4 500 л Бумага для принтера - https://ozon.ru/t/8qdYBes |
| 2 | Фотобумага матовая А3 | 2500,00 | 1 | 2500,00 | Фотобумага матовая формата А3 закупается для печати рекламных и информационных материалов (афиш, плакатов), а также наградных грамот для участников проекта. Высокое качество печати является важным элементом имиджа мероприятий и повышает их привлекательность для целевой аудитории. | На маркетплейсе OZON: Фотобумага для лазерной печати Lomond A3, 250 г/м2 (150 листов) матовая двусторонняя (Matt DS Color Laser Paper) (0300431) - https://ozon.ru/t/jQFyiqB |
| 3 | Фотобумага глянцевая А3 | 2500,00 | 1 | 2500,00 | Фотобумага глянцевая формата А3 закупается для печати рекламных и информационных материалов (афиш, плакатов), а также наградных грамот для участников проекта. Высокое качество печати является важным элементом имиджа мероприятий и повышает их привлекательность для целевой аудитории. | На маркетплейсе OZON: Фотобумага для лазерной печати Lomond A3, 250 г/м2 , 150 листов, глянцевая двусторонняя (DS Glossy CLC Paper) (0310431) - https://ozon.ru/t/rlBqEBU |
| 4 | Фотобумага А4 глянцевая | 1700,00 | 1 | 1700,00 | Фотобумага глянцевая формата А4 закупается для печати рекламных и информационных материалов (афиш, плакатов), а также наградных грамот для участников проекта. Высокое качество печати является важным элементом имиджа мероприятий и повышает их привлекательность для целевой аудитории. | На маркетплейсе OZON: Фотобумага глянцевая двухсторонняя для лазерных принтеров Lomond 0310341, А4, 200 г/м2, 250 л. - https://ozon.ru/t/mOR0mYD |
| 5 | Планшет с зажимом для бумаг и документов А4 | 200,00 | 5 | 1000,00 | Планшеты необходимы, чтобы ведущие могли держать весь материал в порядке и мероприятие выглядело официально. | На маркетплейсе OZON: Планшет с зажимом для бумаг и документов А4, Berlingo "Steel&Style", черный - https://ozon.ru/t/JmkAHI1 |
| Раздел 2. Расходы на закупку оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Микрофон для живого вокала (гарнитура) | 6500,00 | 1 | 6500,00 | Беспроводные микрофоны бежевого цвета позволят проводить театральные постановки и концерны на профессиональном уровне. А ведущим не придется держать в руках микрофоны и следить за стойками для микрофонов. | На маркетплейсе OZON: Sennheiser Микрофон для живого вокала ew100G3 SKIN +BOX, светло-бежевый - https://ozon.ru/t/ofJPtb5 |
| 7 | Микрофон для живого вокала (ручные) | 15000,00 | 1 | 15000,00 | Радиомикрофоны для живого вокала позволят студентов исполнять песни на высоком уровне. | На маркетплейсе OZON: Axelvox DWS7000HT радиосистема с 2 ручными микрофонами, черный - https://ozon.ru/t/7WVe3IA |
| 8 | Пульт микшерный | 14000,00 | 1 | 14000,00 | Микшерный пульт — это основное устройство для управления звуком в зале. Его приобретение необходимо для обеспечения качественного звучания на всех мероприятиях проекта (концертах, спектаклях), что напрямую влияет на комфорт зрителей и профессиональное исполнение творческих номеров. | На маркетплейсе OZON: Yamaha MG16XU Аналоговый микшерный пульт - https://ozon.ru/t/q47JKIN |
| 9 | Акустическая система | 35000,00 | 2 | 70000,00 | Акустическая система закупается для обеспечения качественного звука в актовом зале. Это базовое оборудование, без которого невозможно проведение концертов, спектаклей и кинопоказов на должном техническом уровне. Приобретение системы напрямую решает проблему плохой слышимости и низкого качества звучания, существующую в зале. | На маркетплейсе OZON: Активная акустическая система BEHRINGER DR110DSP, двухполосная, 10'+1,35', 1000 Вт, встроенный DSP - https://ozon.ru/t/3h0yUka |
| 10 | Ноутбук | 48000,00 | 1 | 48000,00 | Ноутбук закупается в качестве основного рабочего инструмента для организации и проведения мероприятий. Он необходим для управления мультимедийным оборудованием зала, воспроизведения контента и выполнения сопутствующих административных задач (подготовка отчётов, создание презентаций), что является неотъемлемой частью функционирования проекта. | На маркетплейсе OZON: Honor Magicbook X16 2025 Ноутбук 16", Intel Core i3-1315U, RAM 8 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel UHD Graphics, Без системы, (5301ALXS), серый, Русская раскладка - https://ozon.ru/t/7WVk3x0 |
| 11 | Проектор для фильмов | 23000,00 | 1 | 23000,00 | Проектор закупается для обеспечения возможности демонстрации видеоконтента и презентаций на большом экране. Это базовое оборудование, необходимое для проведения кинопоказов, творческих вечеров и других мероприятий в рамках проекта, что напрямую отвечает цели по созданию современного и функционального пространства. | На маркетплейсе OZON: Проектор для фильмов Shakachu C50, Wi-Fi Bluetooth 1920x1080 - https://ozon.ru/t/DuQgUE1 |
| 12 | Кронштейн для проектора | 1800,00 | 1 | 1800,00 | Кронштейн для проектора закупается для его безопасного и стационарного крепления в актовом зале. Это необходимое дополнение к проектору, которое обеспечивает правильную установку оборудования, предотвращает его повреждение и гарантирует качественную демонстрацию изображения. | На маркетплейсе OZON: Кронштейн для проектора потолочный белый iTECHmount PRB-07 - https://ozon.ru/t/ofJrAWe |
| 13 | Презентатор (кликер) | 1100,00 | 1 | 1100,00 | Пульт-презентатор (кликер) закупается для дистанционного управления показом презентаций. Это устройство является необходимым дополнением к проектору и ноутбуку, позволяющим ведущему свободно перемещаться по сцене и делает любое выступление более профессиональным и удобным для восприятия аудиторией. | На маркетплейсе OZON: Презентатор, кликер универсальный пульт лазер для презентаций Hoco Laser Point GM - https://ozon.ru/t/JmkBLoe |
| 14 | Принтер цветной | 55000,00 | 1 | 55000,00 | Цветной принтер закупается для оперативной печати рекламной продукции (афиш, плакатов), а также наградных грамот и сертификатов для участников мероприятий. Наличие собственного принтера необходимо для своевременного информационного сопровождения проекта и создания качественной полиграфии, что напрямую влияет на его имидж и организацию. | На маркетплейсе OZON: МФУ лазерное Kyocera ECOSYS MA2600cwfx, (цветной, А4, принтер/сканер/копир/факс, 1200dpi, 26ppm, 1Gb, ADF50, Duplex, Lan, USB, WiFi) (110C0D3NL0) - https://ozon.ru/t/91SCXYw |
| 15 | Микрофонная стойка | 1800,00 | 2 | 3600,00 | Микрофонная стойка закупается как необходимый аксессуар для микрофона, обеспечивающий удобство его использования во время выступлений. | На маркетплейсе OZON: Микрофонная стойка, черный - https://ozon.ru/t/VancrT1 |
| 16 | Стол компьютерный | 7000,00 | 1 | 7000,00 | Компьютерный стол закупается для организации рабочего пространства, необходимого для функционирования арт-клуба. Он предназначен для размещения оргтехники (ноутбука, принтера) и ведения документации, что является неотъемлемой частью административной и творческой работы команды проекта. | На маркетплейсе OZON: Гранд Кволити Письменный стол, 151х51х74 см - https://ozon.ru/t/hoZAYUN |
| 17 | Кресло на колесиках | 3500,00 | 2 | 7000,00 | Кресло на колесиках закупается для оборудования рабочего места, обеспечивающего комфорт и мобильность сотрудника, ответственного за административную работу в рамках проекта. | На маркетплейсе OZON: Компьютерное школьное кресло на колесиках BYROOM Office Staff VC6001plb-B - https://ozon.ru/t/p5KsE1G |
| 18 | Прожектор | 3000,00 | 2 | 6000,00 | Прожектор закупается для обеспечения базового сценического освещения. Это необходимое оборудование для проведения концертов, спектаклей и других творческих мероприятий, позволяющее выделить исполнителей на сцене и создать нужную атмосферу. Его наличие является стандартом для современного актового зала. | На маркетплейсе OZON: Прожектор для зеркального шара LED Pin Spot 3W тепло-желтый свет - https://ozon.ru/t/aHP0xgJ |
| 19 | Кресло-мешок | 3000,00 | 10 | 30000,00 | Кресло-мешок закупается для создания комфортной и современной зоны отдыха в актовом зале. Это позволит сделать пространство более уютным и функциональным, подходящим как для проведения мероприятий, так и для неформального общения студентов, что повысит привлекательность арт-клуба. | На маркетплейсе OZON: 1,5 Слона, Кресло-мешок 5XL, Темно-серый, Оксфорд - https://ozon.ru/t/TzR4HQK |
| Раздел 3. Расходы на закупку материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шторы для сцены | 7100,00 | 2 | 14200,00 | Шторы для сцены закупаются для оформления сценического пространства и создания профессионального фона для выступлений. Это необходимый элемент декора, который скрывает технические конструкции и помогает сфокусировать внимание зрителей на артистах во время концертов, спектаклей и других мероприятий. | На маркетплейсе OZON: Шторы Милкитекс Блэкаут 100% темно-серые (2шт 270х400см) - https://ozon.ru/t/vs8IlB3 |
| 21 | Ткань | 550,00 | 11 | 6050,00 | Ткань закупается для пошива штор, высотой 1 метр, которые необходимы для оформления сцены. | На маркетплейсе OZON: Daily by T Интерьерная ткань "Вилен" погонный метр, бархат, цвет темно-серый 280 см. - https://ozon.ru/t/ueWCQ6w |
| 22 | Жалюзи вертикальные | 9000,00 | 5 | 45000,00 | Жалюзи закупаются для окон актового зала с целью регулирования естественного освещения. Это необходимо для обеспечения качественного показа видеоматериалов на экране (устранение бликов) и создания комфортных условий для проведения всех типов мероприятий. | В интернет-магазине ЖАЛЮЗНИК: Вертикальные жалюзи тканевые, материал Лайн-2 персиковый (Амиго) – Характеристики: Ширина, мм: 2650 Высота, мм: 3750 Управление: правое Движение ламелей: от центра Длина цепи, мм: 3700 Способ установки: на стену Грувер: грувер Отвес цепи: декоративный (белый) - https://sortavala.zhalyuznik.ru/vertikalnie-zhaljuzi/tkanevie/vertikalnye-zhalyuzi-tkanevye-material-line-2-persikovyy.html |
| 23 | Краска для стен | 10000,00 | 4 | 40000,00 | Краска для стен закупается для проведения косметического ремонта актового зала. Это необходимый материал для обновления интерьера, который позволит создать современное и эстетически привлекательное пространство для проведения культурно-массовых мероприятий. | На маркетплейсе Wildberries: Краска для стен стойкая к мытью TIKKURILA Euro Power 7 А белая 9л - https://www.wildberries.ru/catalog/445307244/detail.aspx?targetUrl=SN |
| 24 | Проекционная краска | 12000,00 | 2 | 24000,00 | Проекционная краска закупается для создания на стене качественного и долговечного проекционного экрана. Это специализированное покрытие обеспечивает яркость и четкость изображения, что является необходимым условием для проведения кинопоказов и презентаций на высоком техническом уровне. | На маркетплейсе Wildberries: Проекционная краска для стен White Ultra Matt 2.0, 1л - https://www.wildberries.ru/catalog/153490335/detail.aspx?targetUrl=SN |
| 25 | Линолеум сценический | 17000,00 | 4 | 68000,00 | Сценический линолеум закупается для покрытия пола в зоне сцены. Это специализированное покрытие обеспечивает безопасное и комфортное передвижение артистов во время выступлений. | На маркетплейсе Wildberries: Линолеум сценический 1м на 9м - https://www.wildberries.ru/catalog/312693506/detail.aspx?targetUrl=SN |

- В графе «Наименование» следует использовать название позиции без указания торговых марок.

- В графе «Описание статьи расходов с обоснованием целесообразности включения статьи расходов» необходимо расшифровать и обосновать суммы по статьям запрашиваемого бюджета. То есть указать планируемые качественные характеристики статьи расходов с обоснованием необходимости позиции в целях реализации проекта и его мероприятий.

-  В графе «Документы и ссылки, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок» необходимо обосновать и подтвердить ссылками (документами) ценообразование статьи расходов с учетом географии региона и муниципального образования. В случае получения коммерческих писем их необходимо приложить к смете, указав информацию о наличии письма.

2.3. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (финансовые/нефинансовые)

| № п/п | Наименование ресурса* | Объем привлеченного ресурса | Источник** | Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы (кисти для покраски, валики, перчатки, ванночка для краски, розетки, выключатели, кабель) | 5000,00 | ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» | Гарантийное письмо №247 от 01.04.2026г. |
| 2 | Оборудование для ремонта (дрель, лобзик, шуруповерт, стремянка, краскопульт) | 10000,00 | ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» | Гарантийное письмо №247 от 01.04.2026г. |
| 3 | Транспорт для грузоперевозок (использование транспорта для перевозки материалов и оборудования) | 6500,00 | ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» | Гарантийное письмо №247 от 01.04.2026г. |

*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтеры), расходные материалы и др.

** Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту, в том числе непосредственно образовательной организации.

*** Указать реквизиты соглашений о партнерстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.