Организация семейного досуга

для сельских жителей

Автор:

Козырев Андрей Владимирович

05.04.1991 г.р.

Заведующий массовым сектором

МБУ ГГО «Николо-Павловский центр культуры»

домашний адрес:

с. Николо-Павловское,

ул. Юбилейная д.9, кв.4

Контактный телефон: 8-912-683-21-88

село Николо-Павловское

2019 г.

- Название проекта: Дворовая площадка для семейного досуга

- География проекта: Свердловская область Горноуральский городской округ село Николо-Павловское

- Сроки реализации проекта: 01.06.2019 г. – 31.10.2019 г.

- Краткая аннотация:

Социальный проект предполагает благоустройство дворовой площадки для семейного досуга на улице Юбилейная в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа, с целью приобщения населения к событийному и продуктивному семейному досугу.

- Основные целевые группы

жители села Николо-Павловское

- Основная цель и задачи проекта.

Цель проекта: благоустройство дворовой площадки для семейного досуга на улице Юбилейная в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа, с целью приобщения населения к событийному и продуктивному семейному досугу.

Задачи:

- Создать информационное поле с целью привлечения внимания общественности к проблеме культурного семейного отдыха;

- Объединить различные социальные и возрастные группы людей для совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

- Оборудовать двор сценой, малыми архитектурными формами, арт-объектами, детскими игровыми модулями.

- Организовать событийный и продуктивный семейный досуг на дворовой площадке.

- Методы реализации

В селе Николо-Павловское на улице Юбилейная есть заброшенная дворовая площадка. Когда-то здесь располагался кирпичный городок, где дети играли в дворовые игры, качели, в новогодние праздники разноцветными огнями сверкала елка, проводились сельские крупные мероприятия. К сожалению, все это, осталось в прошлом. Двор зарастает травой, площадь завалена пустыми бутылками, пакетами из-под сухариков, нет ничего интересного.

Деятельность в рамках проекта объединит различные социальные и возрастные группы людей для совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

На территории «юбилейного» двора будет расположена деревянная сцена, на которой будут проходить конкурсные программы и выступления коллективов художественной самодеятельности центра культуры и детской школы искусств. Оформлением сцены будет служить баннер, размещенный на металлическом каркасе, на здании ЦТП. По периметру асфальтированной площадки будут расположены скамейки, для удобного времяпрепровождения, и урны. Будут установлены арт-объекты стелла «Я люблю Николо-Павловское», пограничный столб с указанием расстояния до городов и других сел и поселков Горноуральского городского округа, а также установка кованного «Дерева любви» для молодоженов и семей. Для детворы будут оборудованы песочницы, беседки, деревянная горка. На асфальтированной площадке будет нанесена разметка для дворовых игры (классики и т.п.). В рамках открытия дворовой площадки пройдет торжественная посадка кустарников представителями каждого дома.

После открытия дворовой площадки специалистами центра культуры при помощи волонтеров с июня по сентябрь будут организованы культурно-массовые мероприятия, танцевальные вечера (не менее 10) для населения разных возрастов различной направленности (патриотической, духовно-нравственной, профилактической, пропагандистской, развлекательной).

Стратегии и методы реализации проекта

- Создание рабочей группы для реализации проекта (авторы проекта, представители администрации, управляющей кампании, старших по домам).

- Составление плана-схемы по расстановке лавочек, арт-объекта, согласование с общественностью.

- Приобретение материалов для строительства, арт-объектов, оборудования.

- Привлечение волонтеров и жителей для благоустройства дворовой площадки.

- Открытие дворовой площадки с привлечением администрации,  общественности и СМИ.

- Организация досуга населения и проведение культурно- массовых мероприятий, танцевальных вечеров (не менее 10) для населения разных возрастов различной направленности (патриотической, духовно-нравственной, профилактической, пропагандистской, развлекательной).

Социальные партнеры:

- Николо-Павловская территориальная администрация

- Детский сад №5 села Николо-Павловское

- Детский сад №20 села Николо-Павловское

- Детский сад №30 села Николо-Павловское

- МАОУ СОШ №5 села Николо-Павловское

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района»

- Количественные показатели

- 100 человек вовлечены в процесс благоустройства дворовой площадки;

- Организовано и проведено не менее 10 культурно-массовых мероприятий различной направленности (патриотической, духовно-нравственной, профилактической, пропагандистской, развлекательной);

- В культурно-массовых мероприятиях приняло участие 1 500 человек.

- Качественные показатели

- Благоустроена дворовая площадка для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий;

- Различные социальных и возрастные групп людей объединились для совместного решения проблемы создания комфортных условий жизненного пространства.

- Население приобщено к событийному и продуктивному семейному досугу.

- Мультипликативность

Благоустроенная площадка послужит местом для отдыха жителей, для проведения культурно-массовых сельских мероприятий в любое время года. Максимально подходит для реализации в любом населенном пункте Горноуральского городского округа.

- Смета проекта и мероприятия

Мероприятия проекта

| № | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение строительных материалов, оборудования, арт-объектов. | 01.05.2019 – 15.05.2019 гг |
| 2 | Строительство сцены, установка скамеек, баннера. | 15.05.2019 – 31.05.2019 г. |
| 3 | Открытие дворовой площадки | 01.06.2019 гг. |
| 4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 01.06.2019 – 30.09.2019 г. |
| 5 | Заключительный: подведение итогов, оценка эффективности проекта, разработка дальнейших планов. | 01.10.2019 – 31.10.2019 гг |

Смета проекта

| № | Наименование затрат | Сумма за ед., руб. | Кол-во | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баннер сцены с креплением на стену по металлической раме (дизайн, печать, монтаж) 6*12 метров | 1 шт. | 40 000 | 40 000 |
| 2 | Затраты на материал для строительства деревянной сцены, беседок, песочниц (доставка, брус, доска, гвозди, защитная пропитка для дерева) |  | 85 000 | 85 000 |
| 3 | Скамейка | 15 шт. | 4 000 | 60 000 |
| 4 | Урна | 8 шт. | 1 500 | 12 000 |
| 5 | Саженцы кустарников (сирень, рябина, черемуха) – 20 шт. | 20 шт. | 2 000 | 40 000 |
| 6 | Расходные материалы (краска - для окрашивания существующих конструкций на площадке, для нанесения графических изображений на асфальтовое покрытие) |  | 10 000 | 10 000 |
| 7 | Арт-объект «Я люблю Николо-Павловское» | 1 шт. | 15 000 | 15 000 |
| 8 | Арт-объект «Пограничный столб» | 1 шт. | 3 000 | 3 000 |
| 9 | Арт объект «Дерево любви» | 1 шт. | 15 000 | 15 000 |
| 10 | Оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий: микшерский пульт, колонки, стойки, микрофоны, ноутбук. | 1 шт. | 200 000 | 200 000 |
| 11 | Информационный стенд (изготовление, установка) | 2 шт. | 5 000 | 10 000 |
| Итого |  |  |  | 490 000 |