**Описание проекта физического лица на конкурс Добровольцы России**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номинация Конкурса** | «Вокруг меня» |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | Проект «Благоустройства пляжа с. Икряного» - это создание зоны отдыха и благоустройство пляжа в с. Икряное Астраханской области |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | **Подлесная Татьяна Николаевна** |
| *Ф.И.О. руководителя проекта* |
| **Астраханская область, с. Икряное, ул. Чехова 416370** |
| *Адрес проживания с индексом* |
| **89054816805** |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| **tan8813@ yandex.ru** |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
|  |
| *Адрес персонального сайта (сайта проекта)* |
|  |
| *Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное** |
| *перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | **8 месяцев** |
| *продолжительность проекта (в месяцах)* |
| **01.02.2020-** |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| **01.10.2020** |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Проект «Благоустройство пляжа с. Икряного» - это организация и создание условий для комфортабельного отдыха жителей и гостей с.Икряное и благоустройство муниципального пляжа.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект****Актуальность проекта для молодёжи****Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)***(не более 1 страницы)Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное* | Икряное – посёлок городского типа, административный центр Икрянинского района, расположенный в дельте Волки на берегу реки Бахтемир. Посёлок находится в 40 км от г. Астрахани. Это место притягивает сюда как магнитом многочисленных туристов или просто отдыхающих, поскольку Икрянинский район – это отличное место для рыбалки и охоты, а также для любителей активного отдыха. Незабываемые пейзажи заставляют возвращаться сюда снова и снова. В настоящее время с наступлением лета большое количество жителей Икряного и Икрянинского района предпочитают отдыхать за пределами нашего региона, уменьшается количество туристов, это обусловлено тем, что большинство территорий района предназначенных для отдыха не благоустроено надлежащим образом и жителям, а также гостям с. Икряного не предоставляется возможность комфортно отдохнуть. Жители, которые не имеют возможности выехать за пределы региона (например ,по причине возраста или нехватки денежных средств), вынуждены проводить свой отдых на территории посёлка.  В с. Икряное Астраханской области есть немало мест, куда устремляются граждане на отдых особенно в жаркие дни. Это так называемые необустроенные («дикие») пляжи. Не одно из этих мест не благоустроено: отсутствуют навесы, (грибки), шезлонги, раздевалки, урны, биотуалеты, развлечения для детей и т.д.Так называемые «дикие» места отдыха сегодня зачастую находятся в плачевном состоянии из-за большого количества отходов, отсутствия бережного отношения к природе со стороны отдыхающих и отсутствия надзора и поддержания порядка со стороны государства. Кроме того, если говорить о «диких» пляжах, то есть еще целый ряд факторов риска, связанного с отдыхом на них:- отсутствие санитарного контроля качества воды;- отсутствие паразитарного контроля территории пляжа;- необследованное и неочищенное от острых камней, осколков стекла, кусков металла и т.д. дно;- отсутствие спасателей и медицинской помощи.Эта проблема затрагивает интересы всех жителей нашего небольшого посёлка, так как основной «дикий» пляж находится в самом центре с. Икряного и его благоустройство и чистота очень важно для развития инфаструктуры в целом.Я работаю в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеек». Совместно с воспитанниками 5- 6 раз в год мы выходим на прибрежную зону(на пляж) и очищаем её от мусора, проводим экологические акции, направленные на привлечение внимания жителей села к проблеме экологии. Для ребят это очень важно, ведь будущее страны по их мнению зависит от того на какой территории мы живём, и как мы относимся к родному посёлку. На протяжении 2 лет мы проводим такие акции и каждый раз выходя на прибрежную зону ( на пляж) у нас возникает идея: благоустроить пляж села и создать комфортные условия для отдыха. Возможно изменив территорию люди начнут вести себя по –другому,а именно перестанут мусорить. |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект**  | Жители (дети и взрослые) с. Икряного, туристы. |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Создание безопасных и комфортных условий для отдыха на пляже жителей и гостей с. Икряного |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | 1. Организация безопасного и комфортного отдыха жителей, обустройство и облагораживание прибрежной территории.2. Предоставление комфортных условий для пользования водным объектом (пляжем).3. Создание на территории пляжей условий для организации досуга4.Привлечение внимание местных органов власти к проблеме культурно-оздоровительного досуга населения 5.Создание команды единомышленников, способных к осуществлению деятельности по благоустройству территории пляжа и развитию экологической культуры у населения |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта** *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
|  |
| 1.**Получение письменного согласия(разрешения) от администрации Икрянинского района на организацию , создание зоны отдыха и благоустройство пляжа с.Икряного , получение разрешения от ГИМС МЧС РОССИИ по Икрянинскому району на пользование пляжем, и получение письменного заключения от санэпидстанции. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  Поскольку территория «дикого» пляжа относится к категории земель, принадлежащих к администрации «Икрянинский район» и не находится в частной собственности, в первую очередь необходимо написать письмо на имя главы района с целью получения разрешения на открытие муниципального пляжа.  До начала работы пляж должен быть осмотрен работниками санэпидемстанции, после осмотра должно быть выдано письменное заключение о состоянии территории пляжа и его пригодности для купания. Открытие и использование пляжа по назначению без разрешения на пользование им, выданного уполномоченным должностным лицом ГИМС МЧС России запрещается.  Так необходимо будет получить разрешение от ГИМС МЧС России по Икрянинскому району на пользование пляжа. Также должно быть осуществлено обследование дна пляжа в границах заплыва. Эти процедуры повторяются ежегодно перед открытием купального сезона. |
| **2Осмотр территории пляжа, создание эскиза пляжа**  |
|  При осмотре территории пляжа необходимо определиться с зонами отдыха: где будут располагаться скамейки, навесы, раздевалки. Планируется разработка дизайн – проекта зоны отдыха. В настоящее время сама территория пляжа представляет собой береговой участок, протяженностью 200 и глубиной 60 метров. Территория покрыта мелким речным песком, который планируется засыпать более белым речным, т.к. он имеет более привлекательный внешний вид; располагаться на нем отдыхающим также более удобно. Для организации пляжа планируется выделить три зоны. Первая зона, где будет располагаться навес, лежаки, раздевалки.  Вторая зона- зона где планируется создание спортивной площадки для игры в волейбол. Третья зона для активного отдыха детей (горка, песочница). Места для купания должны иметь ограничения в виде буйков, за которые посетители пляжа не должны заплывать. Об этом все присутствующие оповещаются с помощью громкоговорителя, а также с помощью специальных табличек на берегу. Дно водоёма на пляже должно иметь постепенный скат до глубины двух метров, а также должно быть очищено от коряг, мусора, растений, стекла и камней. Отдельно должны ограничиваться участки для детей и не умеющих плавать, глубина этого участка не должна превышать 1,2 метра. На пляжах должны располагаться стенды с информацией об оказании первой помощи, о правилах поведения, о количестве лежаков, тентов и зонтов для защиты от солнца. На берегу, на расстоянии не более 5 метров от воды, устанавливаются щиты со спасательными кругами. На кругах должна присутствовать надпись «Бросай утопающему». Обязательно на берегу пляжа устанавливается мачта с жёлтым флагом, который обозначает, что «купание разрешено» и чёрный шар диаметром 1 метр, обозначающий «купание запрещено». На пляже должны быть биотуалеты, чтобы санитарные службы допустили его до работы. Также необходимо установить урны, на расстоянии 8-10 метров друг от друга. Важно также обеспечить не только наличие инфраструктуры, но и ее высокое качество. Для этого планируется через администрацию сельского совета с.Икряное и администрацию «Икрянинский район» привлечь индивидуальных предпринимателей лдя открытия мини - кафе, а также привлечь спонсоров для открытия бюро аренды спортивного инвентаря: катамаранов и др.  На территории пляжа должен находиться медицинский пункт, оборудованный средствами для оказания первой помощи людям. Безопасность обеспечивается службой охраны и спасательной службой. **Допуск спасателей к работе возможен только после одобрения государственной инспекции по маломерным судам.**Режим работы спасателей и работу мед. персонала будет согласовываться с органам местного самоуправления. |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **7. Календарный план реализации проекта** *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* |

| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели реализации****Ожидаемые результаты** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и презентация проекта | июнь – декабрь 2019 | Защита проекта |
|  | Получение письменного разрешения и заключения от ведомств (администрации, санэпидстанция, ГИМС МЧС) для реализации проекта | февраль –май 2020 | Утверждение плана организации зоны отдыха и благоустройства |
|  | Детальный осмотр пляжаПоиск магазинов через сеть интернет для покупки необходимого оборудования(инвентаря).Создание эскиза (дизайн - проекта) пляжа(в разработке проекта примут участие местные жители, художники) | апрель 2020 | Готовый дизайн – проект позволит оформить территорию пляжа и продумать расположение оборудования. |
|  | Поиск добровольцев (ИП, местный муниципалитет), спонсоров для сотрудничества и помощи в организации зоны отдыха и благоустройства пляжа. | апрель – май 2020 | Создание команды единомышленников из числа местных жителей, индивидуальных предпринимателей позволит ускорить процесс организации зоны отдыха и благоустройства пляжа, а также привлечь дополнительные средства для организации зон отдыха. |
|  | Зачистка территории пляжа. Привлечение волонтёров (местных жителей) для уборки и очистки пляжа от мусора.  Привоз песка. Закупка оборудования, доставка, установка. | май 2020- июнь2020 | 40 человек |
|  | Открытие пляжа | июнь 2020 | Презентация |
|  | Подведение итогов | сентябрь 2020 | Предоставление отчётности |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **8. Ожидаемые результаты***(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* |
|  | Красивый, облагоустроенный пляж с.Икрянного с развитой инфаструктурой.Снижение количества несчастных случаев с людьми на воде. Повышение социальной, культурной и экологической значимости мест массового отдыха граждан на водных объектах.Повышение уровня жизни населения с.Икряного |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность***(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)* |
| Через сеть интернет (создание страницы в социальной сети) будет распространяться опыт по благоустройству пляжа с.Икряного. |

|  |
| --- |
| **10. Детализированная смета расходов***(****подробно*** *указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)* |

Смета необходимого оборудования для пляжа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Количество  | Цена за единицу | Цена |
| 1 | Песок речной | 80 тон | 10.000 | 80.000 |
| 2 | Навес пляжный Прованс | 1 | 108000 | 108000 |
| 3 | Лежаки | 10 | 3500 | 35000 |
| 4 | Буи  | 20 | 890 | 17800 |
| 5 | Круг спасательный «КС-01» | 2 | 3190 | 6380 |
| 6. | Аптечка первой помощи на воде АПВ-01-«Бригантина» | 1 | 3300 | 3300 |
| 7. | Раздевалки, кабинки для переодевания | 2 | 24000 | 48000 |
| 8. | Волейбольные стойки с сеткой для пляжного волейбола "Вертикаль" | 1 | 5200 | 5200 |
| 9. | Мяч для пляжного волейбола Mikasa VXS 12  | 2 | 940 | 1880 |
| 10. | Пляжный зонт диаметром 2,5 м | 3 | 20790 | 62370 |
| 11. | биотуалеты | 1 | 16000 | 16000 |
| 12. | Урны | 5 | 2100 | 10500 |
| 13. | Дорожка пляжная  | 10 | 825( 1м) | 8250 |
| 14. | [Лавочка садовая Романтика 1,6 м](https://bestmebelik.ru/shop/UID_74361.html) | 5 | 2790 | 13950 |
|  | Наблюдательная вышка для организации поста на пляже | 1 | 93500 | 93500 |
|  | [Спасательный конец Александрова (поплавки обшиты тканью), линь 18м](http://opyt.ru/product/spasatelnyj-konec-aleksandrova-v-chehle-lin-18m/) | 1 | 730 | 730 |
|  | Ограждение детской зоны купания ОЗКД -20 М( пластиковый буёк маркер) | 1 | 3790 | 3790 |
|  | Шар черный "Купание запрещено", диаметр 60см | 1 | 1650 | 1650 |
|  | Флаг желтый "Купание разрешено", 70х100см | 1 | 490 | 490 |
|  | Громкоговоритель  | 1 | 1716 | 1716 |
|  | Детский спасательный жилет "Мастер" | 1 | 1050 | 1050 |
|  | Спасательный жилет "Мастер" | 1 | 1320 | 1320 |
|  | Песочница детская | 1 | 13135 | 13135 |
|  | Горка детская | 1 | 14025 | 14025 |
|  | Итого : | 1 | - | 548036 |