Социальный проект

«Спортивная площадка-шаг к здоровью»

Руководители проекта:

Маринец  С.А.,

учитель истории и обществознания

Шахудина Е.С.

учитель математики , информатики и ИКТ.

Автор проекта:

Волонтёрское движение «Юность»

МБОУ «Барано-Оренбургская СОШ   ПМР»

2018-2019 г.

Содержание………………………………………………………стр.

1.Краткая аннотация……………………………………………………………3

2.  Актуальность и важность  проблемы

2.1.  Постановка проблемы.	…4-6

2.2.  Актуальность проекта.	..7

3.Цели и задачи проекта

3.1.  Цели проекта:	8

3.2.  Задачи проекта:	9

4.Методы………………………………………………………………………..10

5.Механизмы  реализации…………………………………………………..10-11

6.Результаты реализации ………………………………………………………12

7.Развитие проекта………………………………………………………………13

8.Стоимость проекта…………………………………………………………….14

9.Приложения……………………………………………………………………15

10.Информация о спонсорах……………………………………………………16

11.Ресурсная база проекта………………………………………………………16

2

1.Краткая аннотация проекта.

Строительство  спортивных площадок - способ повышения привлекательности и развития спорта. Дворовые и школьные спортплощадки манят к занятию физкультурой и спортом людей любого возраста - от самых юных его обитателей до пожилых.

Школа окружена территорией, которая занимает достаточно большую площадь, и могла бы стать для многих жителей близлежащих домов популярным и доступным местом культурного отдыха, занятием спортом, местом проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий для молодежи.

Деятельность проекта направлена на повышение сознательности общества в области оздоровления молодого поколения . Реализация проекта позволит привлечь внимание населения к социальному  состоянию села, оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек – курению, наркомании, употреблению алкогольных напитков.

Реализация проекта так же поможет  воспитать трудовые качества, научиться ценить свой труд и труд других людей, даст возможность приучить детей к здоровому образу жизни, заполнить свободное время полезными занятиями, послужит привлечению всех слоев населения к благоустройству села. А что построено своими руками – не захочется портить и ломать — значит ,будут заботиться и беречь, с пользой проводить свой досуг.

Воспитание здорового поколения-особая обязанность государства и всех  более сознательных его граждан ; здоровый образ жизни-необходимость самого подрастающего поколения .Именно поэтому к реализации данного проекта будут привлечены школьники , учителя и неравнодушные  жители населенного пункта.

3

2.Актуальность  и  важность проблемы.

2.1.Постановка проблемы.

Не секрет, что в малых провинциальных селах  России в настоящее

время существует проблема: "Чем заняться в свободное время?" И все чаще подростки находят развлечение в пустом времяпровождении в рамках своей компании или за компьютерными играми.

Низкий уровень пропаганды привлечения молодёжи к спорту, представляет угрозу выбора молодого поколения иных направления поиска досуга, который, как правило, имеет негативное направление. Главная проблема- неспособность создания социальной среды ,в которой формируется  личность подростка.

В наше время на достаточно  высоком уровне развиты технологии, позволяющие ограничивать наши действия. На ограниченность движений человека влияет создание транспорта. А мы  прекрасно понимаем, что человек, ограниченный в движениях тем самым влияет на свой организм не в положительную сторону.

Отсутствие возможности  заниматься спортом имеет неблагоприятный фон: ухудшение состояния здоровья детей, рост вредных привычек, много времени тратится на компьютер и телевизор и мало на физические занятия и пребывание на свежем воздухе.

Для лучшего понимания проблемы был проведен опрос местного населения. Опрашивались школьники, люди 20-30 лет и 30-50 лет, всего около 150 человек. Результаты опроса отражены в диаграмме:

Данная диаграмма показывает, что большую часть населения села составляют занимающиеся спортом или желающие им заниматься.

4

Из данной диаграммы видно, что основной проблемой незанятости  спортом жителей села является отсутствие предназначенных для занятий спортом мест.

Из этой диаграммы очевидно ,что  более половины опрашиваемых жителей села считают нужным наличие в селе спортивной площадки , т.е. можно сделать вывод, что спортивная площадка действительно нужна.

5

Данная диаграмма показывает, что около 65% опрошенных готовы помочь в строительстве площадки на территории села. Помощь по результатам опроса может быть предоставлена как материальная (большая часть взрослого населения села) , так и посильная физическая (школьники) . Поэтому нехватки в  добровольцах , готовых привести проект в исполнение , точно не будет.

6

2.2 Актуальность проблемы.

Продолжительность жизни измеряется годами, а её качество здоровьем. Здоровье – это та категория, та величина, которая всегда была, есть и будет самой важной для каждого человека.

Занятия спортом способствуют совершенствованию нравственного облика человека. Пожалуй, нигде не проявляется так единство физических и нравственных сил человека как в правильных занятиях спортом. Кроме силы, ловкости, быстроты, спортсмен постоянно должен развивать в себе собранность, сообразительность, дисциплину. Спортивное мастерство заключается, следовательно, не в одностороннем развитии каких-либо спортивных навыков, а в гармоничном развитии всех присущих человеку способностей. С постепенным переходом от примитивных игр к разнообразным, эстетически совершенным физическим упражнениям, спорт стал  для человека не только отдыхом или средством ухода за своим телом, но, одновременно, и проявлением его культуры.

Особенно  остро стоит вопрос  привлечения  молодежи и подростков к спорту. Общество должно дать возможность выбора ,устранить угрозу повышения количества нарко- и алкозависимых .

Всё вышесказанное свидетельствует об актуальности строительства спортивных комплексов. Это поможет решить одну из многочисленных социальных проблем - занятость детей, подростков, а также взрослых людей в свободное время.

7

3.Цели и задачи проекта.

3.1.Цели проекта.

Одной из главных целей проекта является создание места для  проведения семейного отдыха и формирования у детей и молодежи положительного отношения  к здоровому образу жизни. Благодаря этому выделяется 3 основные цели создания спортивно-оздоровительного комплекса:

1.Улучшение здоровья и уровня физической подготовки молодого поколения;

2.Увеличение мест  для проведения семейного отдыха;

3. Формирование у молодёжи положительного отношения к здоровому образу жизни.

8

3.2.  Задачи проекта.

Проект имеет несколько задач:

1.Создание спортивной площадки;

2.Сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие здорового образа жизни и профилактика опорно-двигательных, простудных и других заболеваний;

3.Создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности ребенка;

4.Формирование общей культуры, организация содержательного досуга, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Данный проект целесообразно реализовать на данной территории по следующим причинам:

- спортивная площадка расположена на пришкольной территории.

- на базе школы работают спортивные секции.

- организация мест отдыха и спортивной площадки придаст территории эстетический вид.

- учащиеся школы являются участниками и победителями соревнований по видам спорта, секции которых находятся в школе.

9

4.Методы реализации проекта.

В процессе работы над проектом использовались методы прямого и косвенного наблюдения, беседы, метод изучения документов, анкетирование учащихся, родителей, жителей села Барано-Оренбургское, анализ и синтез результатов проекта, их обобщение и сравнение.

Для того ,чтобы достичь желаемого результата (строительства спортивной площадки и выходящих из этого целей) необходимо:

- Провести социологический опрос населения;

- Обработать полученные данные;

- Создать план спортплощадки в связи с полученными от населения данными;

- Выбрать подходящую под строительство территорию;

- Привлечь добровольцев для строительства площадки .

Этапы строительства площадки:

1 этап. Благоустройство земельного участка под спортивную площадку.

2 этап. Организация и проведение субботников по строительству спортивной площадки с  привлечением  жителей села.

3 этап. Устройство ограждения спортивной площадки.

4 этап. Приобретение и установка спортивного оборудования: ( волейбольная сетка,скамейки и т.д.).

5 этап. Торжественное открытие спортивной площадки.

10

5.Механизмы реализации.

| Сроки проведения (месяц и год) | Мероприятие | Ответственные | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Октябрь- 2018 | Социальный опрос учащихся школы , жителей села и обработка данных | волонтёры | Заинтересованность населения в устранении заявленных проблем |
| Ноябрь 2018 | Поиск подходящей территории для реализации проекта | учитель физкультуры | Наличие территории, подходящей для создания спортивной площадки |
| Ноябрь 2018 | Привлечение добровольцев к строительству спортивной площадки | волонтёры | Наличие кадровых ресурсов для осуществления проекта на практике |
| Декабрь-январь 2018-2019 | Сбор информации об организациях способных предоставить необходимые материалы | волонтёры | Наличие информации и возможности приобретения нужных материалов |
| Февраль 2019 | Поиск спонсоров способных оплатить часть затрат на спортплощадку ;приобрести нужное оборудование | руководители проекта волонтёры | Приобретение всего нужного оборудования для осуществления постройки спортплощадки с помощью спонсоров |

11

| Март 2019 | Проведение работ по благоустройству территории спортплощадки | волонтёры | Наличие готовой к постройке территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Март-апрель 2019 | Проведение непосредственных строительных работ с привлечением добровольцев ,в т.ч . устройство ограждения площадки | Администрация школы, волонтёры | Огражденная территория, подготовленная к установке оборудования |
| Апрель 2019 | Установка нужного оборудования (скамьи, урны, баскетбольные щиты и корзины) | Родители, администрация школы, волонтёры | Полностью готовая спортивная площадка |
| Апрель 2019 | Завершение остаточных работ; торжественное открытие спортивной площадки | администрация школы, волонтёры | Готовая для посещения детей и взрослых спортивная площадка |

12

6.Результаты реализации.

Реализуемый проект позволит построить универсальную спортивную площадку, наличие которой может организовать досуг жителей села: детей дошкольного возраста, учащихся, их родителей, учителей и молодежи желающих заниматься физкультурой и спортом.  Все они будут активными пользователями данного спортивного объекта.

Практическое значение реализации проекта:

- Повысится культурный уровень села;

- Появится спортивный объект в селе, привлекательно и эстетически оформленный.

- Будет проходить мероприятия по профилактике детской заболеваемости, приобщению детей к здоровому образу жизни, пропаганде здорового образа жизни;

- Будут развиваться и совершенствоваться физические и духовные качества личности ребенка;

- Будут формироваться чувства коллективизма, совместной игровой деятельности;

- Оценка результатов будет проводиться посредством опроса и анкетирования жителей, мониторинга снижения уровня заболеваемости и травматизма детей.

7.Дальнейшее развитие проекта.

Сохранность и работу объекта обеспечит инициативная группа с.Барано-Оренбургское. Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села.

Данная спортивная площадка может использоваться для проведения школьных занятий физкультурой, в зимний период есть возможность организовывать каток.

13

9.Смета проекта

| Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Песок | 45 м куб | 500 р за куб м | 22 500 р |
| Сетка для ограждения | 90 м | 800 р за м | 72 000 р |
| Доски для бортиков | 90м | 100 р за 2 м | 4 500 р |
| Столбы для забора | 45 шт | 400 р за шт | 18 000 р |
| Скамейки | 3 шт | 3500 р за шт | 10 500 р |
| Калитка для спортивной площадки | 1 шт | 10 500р за шт | 10 500 р |
| Урны | 2 шт | 700 р за шт | 1400 р |
| Работа автогрейдера | Час работы | 1500 р/час | 1500 р |
| Столб-стойка | 2 шт | 2000 р за шт | 4000 р |
| Бетон | 2 м куб | 5000 р за м куб | 10 000 р |

Итого затрат: 154 900 р.

14

10. Приложение

При выполнении проекта мы  отобрали основные законодательные акты:

1.	КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА  Статья 13

Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.

2.  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.07.1998 Г. № 124-ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 4

1.	Целями государственной политики в интересах детей являются:

Содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской Федерации, достижениями российской и мировой культуры.

3. ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 50.

Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников

Обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями и устанавливаемыми в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательными стандартами и требованиями на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек,  на  уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений.

Вопросы для анкеты:

1.Занимаетесь ли  Вы спортом?

2. Почему не занимаетесь спортом?

3. Как Вы считаете, нужна ли спортивная площадка на территории села?

4. Могли бы Вы помочь в строительстве площадки?

15

11.Спонсоры

На момент создания проекта спонсоров найти не удалось, но желающих помочь около 60 человек.

12.Ресурсная база

Для реализации мероприятий проекта «Строительство спортивной площадки» имеются следующие материально-технические ресурсы:

1.помещение для проведения собраний, рабочих совещаний по вопросам реализации проекта в здании школы с.Барано-Оренбургское (безвозмездное пользование);

2.оргтехника для подготовки необходимой документации по проекту;

3.земельный участок 500 кв.м. (на территории школы);

4.лопаты из школьной мастерской.

16