КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | | **Цветущий островок** | | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | | | **Моя территория** | | | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | | В настоящее время на одной из центральных улиц нашего села есть необустроенный участок: летом он зарастает сорняками в величину человека, зимой превращается в свалку мусора, что может привести к экологической проблеме. Также данный участок является местом скопления КРС. Местонахождение участка: ул. Береговая, ведущая к достопримечательности нашего села - Храму Святой Троицы. Хочется, чтобы участники ежегодного Крестного хода (это не только жители села, но и района), который проходит ежегодно в День Святой Троицы (16.06.2019г.) вместо свалки и бурьяна увидели яркий цветущий островок. | | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | | Проведенный мною опрос в социальных сетях показал, что жители с. Бараит хотели бы видеть вместо заброшенного пустыря на ул. Береговая яркую, огороженную от КРС клумбу, засаженную многолетними и однолетними растениями, где будет возможность проявлять также свои идеи ландшафтного дизайна в будущем. Таким образом, **актуальность** данного проекта налицо: грамотно спланированная и засаженная цветами клумба может стать оазисом экологической культуры и заразительным примером для всех жителей села и его гостей на многие годы.  Неблагоустройство данного участка в дальнейшем может привести к распространению болезней и инфекций (от КРС), свалке мусора и стать причиной возгорания в засушливый период. | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | | | С группой жителей села в количестве 15 человек (учащиеся школы, отряд ТОС, молодые педагоги школы и жители села) разбить и огородить цветочную клумбу на необустроенном участке в центре села Бараит на ул. Береговая, используя элементы ландшафтного дизайна для ее оформления, к празднованию Дня Святой Троицы 16.06.2019 г. | | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | | 1) Разработка макета клумбы «Цветущий островок»  2) Создание клумбы «Цветущий островок» | | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | **Действие** | | | | **Срок** | | **Ответственный** | |
| 1. Изучение ландшафтного дизайна | | | | март | | Дубовская Е.В. | |
| 1. Посев семян для рассады | | | | март-апрель | | Дубовская Е.В. | |
| 1. Расчистка площадки | | | | апрель-май | | Дубовский М.М. | |
| 1. Ограждение участка под будущую клумбу | | | | май | | Шведчиков С. | |
| 1. Обработка земли под клумбу | | | | май | | Куркова В. | |
| 1. Высадка рассады | | | | май | | Белякина Н. | |
| 1. Покраска штакетника | | | | июнь | | Ульянова К. | |
| 1. Регулярный полив и борьба с сорняками | | | | июнь | | Дубовская Е.В | |
| 9) Открытие клумбы «Цветущий островок» ко Дню Святой Троицы | | | | 16 июня | | Дубовская Е.В | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | Март - июнь | | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | | Учащиеся школы, а также отряд ТОС, молодые педагоги, заинтересованные жители села. | | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | | * Группой людей в количестве 15 человек благоустроен участок на ул. Береговая в с. Бараит, который будет радовать жителей и гостей села в количестве 300 человек не только в День Святой Троицы. * На открытии присутствовало 120 человек | | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование  (Муниципальный район / город, поселок, село) | | | Новоселовский район, с. Бараит | | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | | | С. Бараит | | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | | | | **Источник цены** |
|  | Столбики | | 300 | | 16 | 4800 | | | | И.П. Облаков А.А. |
|  | Гвозди | | 120 | | 5 | 600 | | | | И.П. Галактионов Э.С. |
|  | Краска | | 300 | | 4 | 1200 | | | | И.П. Галактионов Э.С. |
|  | Навесы | | 250 | | 2 | 500 | | | | И.П. Галактионов Э.С. |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | | | Разрешение на реализацию, отряд ТОС, | | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | | 7100 | | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | | Рассада цветущих многолетних и однолетних растений, штакетник с прожилинами, Дубовский М.М. (учитель технологии) | | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | Дубовская Елена Викторовна | | | | | | |
| Дата рождения | | | | 12.11.1989 | | | | | | |
| Номер телефона | | | | 8-953-850-32-65 | | | | | | |
| Электронная почта | | | | Lenusa89@mail.ru | | | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | https://vk.com/elenka\_rigik | | | | | | |
| Место учебы/работы | | | | МБОУ Бараитская СОШ № 8 | | | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | Номер телефона, электронная почта | | | | Место учебы/работы | | |
| Дубовская Е.В. | | 12.11.1989 | | 8-953-850-32-65 | | | | МБОУ Бараитская СОШ № 8 | | |
| Кожура С. | | 03.11.2004 | | 8-950-415-28-94 | | | | МБОУ Бараитская СОШ № 8 | | |
| Шведчиков С. | | 07.02.2004 | | 8-904-892-41-43 | | | | МБОУ Бараитская СОШ № 8 | | |
| Куркова В.Е. | | 18.02.2005 | | 8-929-309-87-34 | | | | МБОУ Бараитская СОШ № 8 | | |