КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Цветущий островок** |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Моя территория** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  |  В настоящее время на одной из центральных улиц нашего села есть необустроенный участок: летом он зарастает сорняками в величину человека, зимой превращается в свалку мусора, что может привести к экологической проблеме. Также данный участок является местом скопления КРС. Местонахождение участка: ул. Береговая, ведущая к достопримечательности нашего села - Храму Святой Троицы. Хочется, чтобы участники ежегодного Крестного хода (это не только жители села, но и района), который проходит ежегодно в День Святой Троицы (16.06.2019г.) вместо свалки и бурьяна увидели яркий цветущий островок.  |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Проведенный мною опрос в социальных сетях показал, что жители с. Бараит хотели бы видеть вместо заброшенного пустыря на ул. Береговая яркую, огороженную от КРС клумбу, засаженную многолетними и однолетними растениями, где будет возможность проявлять также свои идеи ландшафтного дизайна в будущем. Таким образом, **актуальность** данного проекта налицо: грамотно спланированная и засаженная цветами клумба может стать оазисом экологической культуры и заразительным примером для всех жителей села и его гостей на многие годы. Неблагоустройство данного участка в дальнейшем может привести к распространению болезней и инфекций (от КРС), свалке мусора и стать причиной возгорания в засушливый период. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | С группой жителей села в количестве 15 человек (учащиеся школы, отряд ТОС, молодые педагоги школы и жители села) разбить и огородить цветочную клумбу на необустроенном участке в центре села Бараит на ул. Береговая, используя элементы ландшафтного дизайна для ее оформления, к празднованию Дня Святой Троицы 16.06.2019 г.  |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | 1) Разработка макета клумбы «Цветущий островок» 2) Создание клумбы «Цветущий островок» |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. Изучение ландшафтного дизайна
 | март | Дубовская Е.В. |
| 1. Посев семян для рассады
 | март-апрель | Дубовская Е.В. |
| 1. Расчистка площадки
 | апрель-май | Дубовский М.М. |
| 1. Ограждение участка под будущую клумбу
 | май | Шведчиков С.  |
| 1. Обработка земли под клумбу
 | май | Куркова В. |
| 1. Высадка рассады
 | май | Белякина Н. |
| 1. Покраска штакетника
 | июнь | Ульянова К. |
| 1. Регулярный полив и борьба с сорняками
 | июнь | Дубовская Е.В  |
| 9) Открытие клумбы «Цветущий островок» ко Дню Святой Троицы | 16 июня | Дубовская Е.В |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | Март - июнь |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Учащиеся школы, а также отряд ТОС, молодые педагоги, заинтересованные жители села. |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | * Группой людей в количестве 15 человек благоустроен участок на ул. Береговая в с. Бараит, который будет радовать жителей и гостей села в количестве 300 человек не только в День Святой Троицы.
* На открытии присутствовало 120 человек
 |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | Новоселовский район, с. Бараит |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | С. Бараит |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
|  | Столбики | 300 | 16 | 4800 | И.П. Облаков А.А. |
|  | Гвозди | 120 | 5 | 600 | И.П. Галактионов Э.С. |
|  | Краска | 300 | 4 | 1200 | И.П. Галактионов Э.С. |
|  | Навесы | 250 | 2 | 500 | И.П. Галактионов Э.С. |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Разрешение на реализацию, отряд ТОС,  |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 7100 |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | Рассада цветущих многолетних и однолетних растений, штакетник с прожилинами, Дубовский М.М. (учитель технологии) |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Дубовская Елена Викторовна |
| Дата рождения | 12.11.1989 |
| Номер телефона | 8-953-850-32-65 |
| Электронная почта | Lenusa89@mail.ru |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/elenka\_rigik |
| Место учебы/работы | МБОУ Бараитская СОШ № 8 |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Дубовская Е.В. | 12.11.1989 | 8-953-850-32-65 | МБОУ Бараитская СОШ № 8 |
| Кожура С.  | 03.11.2004 | 8-950-415-28-94 | МБОУ Бараитская СОШ № 8 |
| Шведчиков С. | 07.02.2004 | 8-904-892-41-43 | МБОУ Бараитская СОШ № 8 |
| Куркова В.Е. | 18.02.2005 | 8-929-309-87-34 | МБОУ Бараитская СОШ № 8 |