Договор N _____

об оказании услуг  проектного сопровождения

г. Владивосток "___"июня 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Монолит» (ООО «ДВ Монолит»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя правления Сигинур Татьяны Юрьевны, действующей на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «Новая архитектура» (ООО «Новая архитектура») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ротозеевой Натальи Дмитриевны, действующего на основании Устава, а также

Некоммерческая организация «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края» (НО «ФППК»), именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице директора Тарасенко Яны Валерьевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Для целей настоящего Договора, а также документов, составленных сторонами во исполнение настоящего Договора, термины используются в значениях, приведенных ниже:

Проблемный объект - «17 этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями в 5 микрорайоне в Артемовском городском округе».

Заказчик - юридическое лицо, являющееся застройщиком проблемного объекта и обеспечивающее завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемного объекта.

Подрядчик - юридическое лицо, осуществляющее завершение строительства объекта,  являющееся стороной по договору на выполнение мероприятий по завершению строительства проблемного объекта (договору подряда), заключенного с Заказчиком и Плательщиком.

Исполнитель - юридическое лицо, осуществившее корректировку проектной документации на строительство проблемного объекта и осуществляющее проектное сопровождение проектной документации.

Плательщик - юридическое лицо, осуществляющее оплату услуг по проектному сопровождению.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по настоящему договору принимает на себя обязательства по оказанию услуг проектного сопровождения проектной документации по проблемному объекту «17 этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями в 5 микрорайоне в Артемовском городском округе» Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, д.15/1 (далее - Объект) в соответствии с условиями настоящего договора и Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).

1.2. По настоящему договору Заказчик, Плательщик осуществляют взаимодействие с Исполнителем в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,  Плательщик  осуществляет оплату оказанных услуг.

1.3. Срок оказания услуг – с даты заключения настоящего договора по 31.12.2020.

1.4. Все изменения, вносимые в проектную документацию, в соответствии с условиями настоящего договора, должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Приказа Минрегиона Российской Федерации от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации» и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации для Объекта.

2. Права и обязанности Сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Посещать Объект и места производства строительно-монтажных работ.

3.1.2. Ознакомиться  с необходимой  документацией, относящейся к Объекту строительства.

3.1.3. Требовать от Заказчика документы, необходимые для оказания услуг по настоящему договору.

3.1.4. Выяснять у Заказчика причины внесения изменений в проектную документацию.

3.1.5. Требовать исполнение обязательств сторонами, в том числе оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2. Обязанности Исполнителя:

3.2.1.Оказывать услуги по настоящему договору надлежащим качеством, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Вносить в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменных указаний Заказчика, согласованных с Плательщиком, изменения в проектную документацию и ведомости объемов работ в разделы проектной документации (стадия П), не противоречащие действующим нормам, в объеме необходимом для завершения строительства проблемного объекта, за исключением раздела КР и разделов ТС,ТМ, входящих в альбом ИОС4,  в случае, если в процессе строительства выявилась необходимость внесения изменений в проектную документацию.

3.2.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком и Плательщиком  изменения в проектную и техническую документацию.

3.2.4. Информировать Заказчика по его письменному запросу о стадии исполнения настоящего Договора.

3.2.5. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком.

3.2.6. Выдавать по письменному запросу Заказчика, согласованного с Плательщиком, подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но не чаще одного раза в месяц.

3.2.7. Все документы передаваемые для/от Заказчика оформляются сторонами (Заказчик и Исполнитель) по Акту приема-передачи, по завершению срока оказания услуг, документация, полученная от Заказчика, подлежит возврату до даты прекращения Договора.

3.2.8. Решать технические вопросы, связанные с внесением изменений в  разделы проектной документации (стадия П), за исключением раздела КР и разделов ТС,ТМ, входящих в альбом ИОС4, которые  исполнителем не корректировались (не выполнялись), необходимость которых выявилась в процессе строительства и связана с недостатками проектной документации.

3.2.9. В случае выявления Заказчиком недоработок и дефектов в разделах проектной документации (стадия П), за исключением раздела КР и разделов ТС,ТМ, входящих в альбом ИОС4, Исполнитель обязуется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выявления недоработок и дефектов без взимания дополнительной платы устранить все выявленные недочеты и недоработки за свой счет, путем внесения изменений в проектную документацию и выдачи подтверждения.

3.2.10. При наличии правовых оснований осуществлять совместно с Заказчиком и Плательщиком  в течение 3 (трех) рабочих дней согласование замены предусмотренных проектом грунтов, материалов, изделий и конструкций, входящих в состав возводимого сооружения или его основания, а также замену оборудования в разделах проектной документации (стадия П), за исключением раздела КР и разделов ТС,ТМ, входящих в альбом ИОС4.

3.2.11. Участвовать в освидетельствовании дополнительных строительно-монтажных работ, не учтенных в сметной документации и ведомостях объёмов работ и/или не предусмотренных ранее проектной документацией, в случае, когда у Заказчика возникла необходимость в их выполнении. Если работы будут выполнены и не предъявлены Исполнителю, освидетельствование не выполняется.

3.2.12. Все изменения, вносимые Исполнителем в процессе исполнения обязательств по настоящему договору, не распространяются на раздел документации КР, а также ТС,ТМ, входящих в альбом ИОС4 и выполняются в объеме, предусмотренном  настоящим договором и Приложением 
№ 1 к настоящему договору.

3.3. Обязанности Заказчика:

3.3.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя на  строящийся Объект и места производства строительно-монтажных работ.

3.3.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию по запросу Исполнителя о причинах внесения изменений в проектную документацию;

3.3.3. Оказывать Исполнителю необходимое содействие при оказании им услуг  проектного сопровождения.

3.3.4. Утверждать изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Все документы, полученные от Исполнителя, направлять в адрес Плательщика не позднее одного рабочего дня со дня получения/подписания, не позднее того же дня  направлять на электронную почту Исполнителя подтверждение об отправке.

3.3.6. Согласовывать все документы с Плательщиком самостоятельно, без участия Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Получать информацию о стадии исполнения настоящего Договора.

3.4.3. В случае оказания услуг с недостатками:

- потребовать от Исполнителя  в процессе приемки устранения недостатков без взимания дополнительной платы устранить все выявленные недочеты и недоработки за свой счет.

3.5. Обязанности Плательщика:

3.5.1. Плательщик обязан оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора на основании выставленного счета на оплату и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Плательщиком без замечаний.

3.6. Права Плательщика:

3.6.1. Запрашивать у Заказчика и Исполнителя устную/ письменную информацию, и письменный отчет о ходе оказания услуг по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель по итогу фактически оказанных услуг, предусмотренных настоящим договором, представляет 2 экземпляра акта об оказании услуг – Заказчику, 1 экземпляр акта об оказании услуг и счет на оплату – Плательщику, с приложением документов предусмотренных п. 4.7 настоящего договора.

4.2. Заказчик и Плательщик одновременно в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня поступления к ним акта об оказании услуг рассматривают его. Заказчик подписывает 2 экземпляра акта об оказании услуг при отсутствии замечаний, после чего направляет их Плательщику для подписания  и оплаты услуг.

4.3.  В случае несогласия с предъявленным актом об оказании услуг Заказчик и/или Плательщик в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ в подписании с указанием причин отказа. Исполнитель в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет устранение выявленных замечаний.

Выставление замечаний Заказчиком выполняется однократно, путем составления единого перечня с нормативно-правовым обоснованием. Замечания, направляемые частями, выявленные после истечения срока приемки либо без нормативно-правового обоснования Исполнителем не принимаются.

4.4. По истечении срока на приемку, в отсутствие мотивированного отказа, акты считаются принятыми и подписанными Заказчиком, Заказчик обязан направить подписанные акты в адрес Плательщика не позднее 1 рабочего дня со дня подписания.

4.5. Подтверждение о направлении Заказчиком в адрес Плательщика акта об оказании услуг пересылается на электронную почту Исполнителя в день отправки.

4.6. Плательщик в течение 3 (трех) рабочих после дня поступления к нему 2 экземпляров акта об оказании услуг, подписанных Заказчиком, подписывает их и направляет 2 экземпляра в адрес Исполнителя и Заказчика.

4.7. К акту об оказании услуг прилагаются подтверждающие документы: копии листов внесения изменений в проектную документацию с приложением изменений, оформленных в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации», счет (а) на оплату.

5. Цена договора и порядок расчетов

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет  750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

5.1.1. Исполнитель не является плательщиком НДС в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ.

5.2. Оплата Плательщиком по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, (30 процентов от полной стоимости по настоящему договору) вносится на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату, в течение 30 (тридцати) дней после дня направления Плательщиком в Министерство строительства Приморского края  заявки на финансирование в целях оплаты расходов, связанных с осуществлением финансирования мероприятий связанных с вводом проблемных объектов в эксплуатацию (далее – заявка на финансирование);

525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, (70 процентов от полной стоимости услуг по настоящему договору) вносится  на расчетный счет Исполнителя на основании представленного Исполнителем счета на оплату и подписанного сторонами акта оказанных услуг в течение 30 (тридцати) дней после дня направления Плательщиком  заявки на финансирование.

5.3. Обязательства Плательщика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с даты списания денежных средств со счета Плательщика. Расчеты осуществляются по реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 10 настоящего Договора.

5.4. Плательщик направляет в Министерство строительства Приморского края:

-  заявку на финансирование, указанную в абзаце первом пункта 5.2 настоящего договора,  в течение 7 (семи) рабочих  дней со дня представления Исполнителем счета на оплату;

- заявку на финансирование, указанную в абзаце втором пункта 5.2 настоящего договора,  в течение 7 (семи) рабочих  дней со дня подписания Плательщиком акта оказанных услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. В случае нарушения Плательщиком срока оплаты, указанного в разделе 5 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Плательщика уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки  Банка России от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

6.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, указанных в п. 3.2.2, 4.3. настоящего договора, Заказчик /Плательщик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 1/300 ключевой ставки Банка России от стоимости проверки за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости договора.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления действия обстоятельств непреодолимой силы,  возникающих после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в течение 3 (трех)  дней с момента наступления указанных в п. 8.1. обстоятельств должна в письменной форме уведомить другую Сторону. Причем по требованию другой Стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими компетентными органами.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой Стороной.

9. Прочие условия

9.1. Подписанием настоящего Договора стороны выражают согласие на осуществление министерством строительства Приморского края, а также органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Плательщику субсидии в целях осуществления финансирования мероприятий по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории Приморского края.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до 31.12.2020, в части оплаты – до полного исполнения обязательств.

9.3. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.4 Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке любой из Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.5 Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.6. Стороны уведомляют друг друга в случае изменения собственного наименования, места нахождения, банковских реквизитов, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента соответствующего изменения.

9.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение №1 – Техническое задание.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заявитель ООО «ДВ Монолит» | Исполнитель: ООО «Новая Архитектура» | Плательщик: НО «ФППК» |
| --- | --- | --- |
| Юридический/почтовый адрес: 692751, г. Артем, ул. Лазо, д.11, оф. 311 ИНН 2502012250 КПП 250201001 ОГРН 1062502017093 р/ч 40702810200570000045 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ» ПРИМСОЦБАНК к/с 3010181020000000803 БИК 040507803 E-mail: dvmonolit@bk.ru Директор | Юридический/фактический адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, оф.2800 ИНН 2536161892 КПП 253601001 ОГРН 1052503123144 Р/с № 40702810450000014266 К/с № 30101810600000000608 в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск БИК 040813608 Тел. 8(423)243-48-05 E-mail: new-arch@mail.ru Генеральный директор | Юридический адрес: 690106, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, д. 3 12 этаж, каб. 5 ИНН 2540250898 КПП 254001001 ОГРН 1192500000648 ОКПО 49480431 р/с40703810220020000078 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" к/с 30101810800000000770 БИК банка: 040813770 тел. 8(423) 260-72-64 E-mail:fondpoderzki@gmail.com Директор |
| ___________Т.Ю. Сигинур | _____________Н.Д. Ротозеева | ______________Я.В. Тарасенко |