Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом государственного

казенного учреждения

Краснодарского края –

управление социальной

защиты населения

в Выселковском районе

от ____________ № ______

Государственное казенное учреждение Краснодарского края –

управление социальной защиты населения в Выселковском районе

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годов»

в государственном казенном учреждении

Краснодарского края – управление социальной

защиты населения в   в Выселковском  районе

ст-ца Выселки

2026 г.

| Оглавление | стр. |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3-4 |
| Введение | 5 |
| 1. Общие сведения | 6-8 |
| 2. Цели и задачи Программы | 8-9 |
| 2.1. Цели Программы | 8 |
| 2.2. Задачи Программы | 8-9 |
| 3. Сроки и этапы реализации Программы | 9 |
| 4. Перечень мероприятий Программы и ее финансирование | 10-11 |
| 5. Значения целевых показателей | 12-13 |
| 6. Объем и источники финансирования | 13 |
| 7. Ожидаемые результаты | 14 |

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в   в Выселковском  районе

| Полное наименование организации | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в в Выселковском районе. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 23 июня 2023 г. № 1008 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Краснодарского края, на трехлетний период с 2024 года». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Государственное казенное учреждение Краснодарского края – управление социальной защиты населения в в Выселковском районе (далее – ГКУ КК – УСЗН в в Выселковском районе). |
| Полное наименование разработчиков программы | Главный специалист, контрактный управляющий ГКУ КК – УСЗН в Выселковском районе Бакутис Елена Георгиевна. |
| Цели программы | - повышение энергоэффективности использования энергоресурсов, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение уровня рационального использования ТЭР за счёт внедрения энергосберегающих мероприятий; - проработка механизмов заключения энергосервисных контрактов. |
| Целевые показатели программы | - удельный расход электрической энергии; - удельный расход холодной воды; - удельный расход моторного топлива; - удельный расход тепловой энергии не устанавливается в связи с единой системой коммуникаций многоквартирных жилых домов, в которых расположены нежилые помещения ГКУ КК – УСЗН в в Выселковском районе. |
| Сроки реализации программы | 2027-2029 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего по программе – 45,00 тыс. руб., в том числе: бюджетные источники – 45,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2027 год: бюджетные источники – 12,00 тыс. руб.; 2028 год: бюджетные источники – 14,0 тыс. руб.; 2029 год: бюджетные источники – 19,0 тыс. руб. |
| Планируемые результаты реализации программы | Снижение удельного расхода электрической энергии до 0.10 кВт*ч/м2 к 2029 году. Снижение удельного расхода холодной воды до 3,76 м3/чел к 2029 году. Снижение удельного расхода моторного топлива до 0,00001 тут/л к 2029 году. |
| Контроль за выполнением | Руководитель ГКУ КК – УСЗН в в Выселковском районе МащенкоЛ.Н. |

Введение

Программа разработана в соответствии с:

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 23 июня 2023 г. № 1008 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды государственными учреждениями, подведомственными министерству труда и социального развития Краснодарского края, на трехлетний период с 2024 года».

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годы» (далее – Программа) содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе, так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов, при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

1. Общие сведения

Адрес ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе: Краснодарский край, ст-ца Выселки, улица Ленина, дом 56, тел. 8 (86157) 7-48-62, руководитель Мащенко Людмила Николаевна.

Общая техническая характеристика зданий (помещений), находящихся     в оперативном управлении ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование здания, строения, | Год ввода в эксплуатацию (год) | Общая площадь (м2) | Отапливаемая площадь (м2) | Количество персонала (чел) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административное здание литр Б,п/Б,Б1,б Этажность:2 Подземная этажность:0 Государственная регистрация права собственности Краснодарского края от 25.06.2009 №23-23-41/024/2009-315 от 2009г. | 2009 | 755,1 | 755,1 | 29 |
| 2 | Бытовка Литер Г5 Назначение: нежилое; 2009г. Государственная регистрация права собственности Краснодарского края от 12.04.2011 №23-23-41/001/2011-392 | 2009 | 20,5 | 20,5 | - |
| 3 | Гараж Литер Г6 Назначение: нежилое;2009г. Государственная регистрация права собственности Краснодарского края от 12.04.2011 №23-23-41/001/2011-390 | 2009 | 21,6 | 21,6 | - |
| 4 | Котельная. Литер Г2 Государственная регистрация права собственности Краснодарского края от 12.04.2011 №23-23-41/001/2011-389 | 2009 | 21,5 | 21,5 | - |
| 5 | Склад Литер Г Государственная регистрация права собственности Краснодарского края от 12.04.2011 №23-23-41/001/2011-391 | 2009 | 21,0 | 21,0 |  |
| Всего |  |  | 839,7 | 839,7 | 29 |

Наличие и год выпуска транспортных средств представлено в Таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Марка автомобиля (спецтехники) | Кол-во | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | LADA LARGUS RS045L | 1 | 2019 |
| 2 | CHANGAN EADO Plus | 1 | 2019 |
| 3 | LADA VESTA GFL110 | 1 | 2018 |

Основными поставщиками энергетических ресурсов и коммунальных услуг являются:

1) электрической энергии – Публичное акционерное общество "ТНС Энерго Кубань" (ПАО "ТНС Энерго Кубань").

2) тепловой энергии –нет;

| 3 ) природного газа – Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Краснодар" (ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар") |  |
| --- | --- |

4) холодной воды – Муниципальное унитарное предприятие "Выселковские коммунальные системы" Выселковского сельского поселения Выселковского района (муп "Выселковские коммунальные системы" Выселковского сельского поселения Выселковского района)»;

5) водоотведения – нет;

Информация об оснащенности приборами учета энергоресурсов и воды точек поставки ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе представлена                в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Вид энергоресурса и воды | Оснащенность приборами учета (%.) |  | Характеристики прибора учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Класс точности | Тип (модель) | Срок очередной поверки |
| 1 | Электрическая энергия | 100 | 100 | - | Энергомера ЦЭ6803В | 2041 |
| 2 | Электрическая энергия | 100 | 100 | - | Энергомера ЦЭ6803В | 2041 |
| 3 | Холодная вода | 100 | 100 | - |  |  |
| 4 | Холодная вода | 100 | 100 | - | Экомера-25М | 2031 |
| 5 | Горячая вода | - | - |  |  |  |
| 6 | Природный газ | 100 | 100 |  | ВК-G16 | 2035 |
| 7 | Тепловая энергия | - | - |  |  |  |

Фактические показатели потребленных ресурсов за 2025 год представлены в Таблице № 4 и относятся к административному зданию (помещениям) ГКУ КК – УСЗН в   Выселковском  районе, расположенного по адресу Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, ул. Ленина, дом 56, площадью 755,1 м2, а также потреблению моторного топлива легковыми автомобилями, имеющимися на балансе, с учетом, что в течение 2025 года ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе был передан легковой автомобиль LADA LARGUS:

- легковой автомобиль LADA LARGUS с 22 августа 2025 г.

Контракты на поставку энергоресурсов и воды в данные помещения заключены ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе с 1 января 2026 года.

Таблица №4

| № п/п | Наименование энергоресурса и воды | Единица измерения | Потребление энергоресурсов и воды в 2025 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | тыс. кВт*ч | 18,95 |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | - |
| 3 | Холодная вода | тыс. м3 | 0,117 |
| 4 | Горячая вода | тыс. м3 | - |
| 5 | Моторное топливо, в том числе: | л, т | 2,243 |
| 5.1 | бензин | л, т | 2,243 |
| 5.2 | дизельное топливо | л, т | - |
| 5.3 | газ | тыс. м3 | 9,42 |

Общая информация о внутреннем и наружном освещении зданий ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе.

На освещение приходится 20,0 % потребления электрической энергии от общего объема потребления в ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе. Так годовое потребление электроэнергии на нужды освещения составляет около 18,95 тыс. кВт*ч, ежегодно на освещение тратится около 256,0 тыс. руб.

Для освещения помещений ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе          в настоящее время используется: Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола, типа ЛПО 4х20-002  (светодиодная панель 595*595) 135 шт. светодиодные лампы. Лампы накаливания и ртутные лампы не используются.

Внутренняя система освещения не оснащена автоматической системой управления и датчиками движения.

Наружного освещения не имеется, обеспечивается городскими уличными фонарями.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основной целью Программы являются обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2. Задачи Программы

- внедрение энергоэффективных технологий за счет освоения существующего потенциала энергосбережения и создания системы управления энергосбережением;

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;

- развитие системы управления энергосбережением;

- сокращение издержек ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период 2027-2029 годов.

Реализация Программы осуществляется в 3 этапа.

На 1 этапе (2027 год) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть первоочередные малозатратные, организационные и технические мероприятия:

- агитационная политика в сфере энергосбережения и водных ресурсов;

- осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения, отопления;

- недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные рабочим процессом, а также контроль за выключением из источников питания электроприемников после использования;

- контроль за чистотой осветительного оборудования. Загрязнение,        в т.ч. пыль, снижает эффективность освещения на 10-30 %. Реализация данного мероприятия экономит 2 % потребления электроэнергии;

- осуществление контроля над закупками оборудования для нужд учреждения на соответствие требованиям энергетической эффективности;

- заключение энергосервисных договоров (контрактов), в целях достижения экономии потребляемых энергетических ресурсов и воды.

На 2 этапе (2028 год) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть реализация проектов, обеспечивающих получение экономического, экологического и социального эффектов:

- мероприятия, направленные на достижение экономии потребляемой электрической энергии – (контроль потребления, выключателей, счетчиков);

- мероприятия, направленные на снижение уровня потерь воды – расход в соответствии с нормативами;

- продолжение мероприятий 1 этапа.

На 3 этапе (2029 год) основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны быть:

- продолжение мероприятий 1 этапа;

- продолжение реализации проектов, обеспечивающих получение экономического, экологического и социального эффектов;

- подведение итогов Программы и планирование дальнейшей деятельности.

4. Перечень мероприятий Программы и ее финансирование

Перечень мероприятий Программы и ее финансирование представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование мероприятий программы | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. | Финансовое обеспечение |  | В стоимостном выражении тыс. руб. |
|  |  | источник | объём % |  | источник | объём % |  | источник | объём % |  |
| 1 | Обучение ответственных лиц по электробезопасности | бюджет | 100 | 2 | бюджет | 100 | 2 | бюджет | 100 | 2 |
| 2 | Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка средств наглядной агитации по энергосбережению |  |  |  | бюджет | 100 | 2 | - | - | - |
| 5 | Ремонт входных дверей, окон | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Контроль за соблюдением светового и теплового режима. Оптимизация режима работы источников освещения, электрооборудования. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Замена смесителей | - | - | - | - | - | - | бюджет | 100 | 5 |
| 8 | Замена (вышедших из строя) сломанных светодиодных светильников | бюджет | 100 | 10 | бюджет | 100 | 10 | бюджет | 100 | 10 |
| 9 | Рациональное использование холодной воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза |  |  |  |  |  |  | бюджет | 100 | 2 |
| 11 | Замена сплит-систем на более энергоэффетивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2027-2029 годов согласно автоматизированной расчетной формы

Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2027-2029 годов согласно автоматизированной расчетной формы представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6

| Тип ресурса | Ед. измерения | Показатели потребления ресурса в базовом (2025) году | Для функционально-типологических групп |  | Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период (до 6%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии ресурсов на трехлетний период |  |
| Электрическая энергия | кВт*ч/м2 | 18,90 | 18,80 | 0,10 | 6 % |
| Тепловая энергия | Гкал/м2 ГСОП | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Горячая вода (ГВС) | м3/чел | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Холодная вода (ХВС) | м3/чел | 4,00 | 3,76 | 0,24 | 6 % |
| Природный газ | м3/м2 | 9,4 | 9,3 | 0,1 | 6% |
| Твердое топливо на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2 ГСОП | - | - | - | - |
| Иной энергетический ресурс на нужды отопления и вентиляции | Втч/м2 ГСОП | - | - | - | - |
| Моторное топливо | тут/л | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 6 % |

Автоматизированная расчетная форма (калькулятор) рассчитала целевой уровень снижения потребления ресурсов (таблица № 6) в здании (помещениях) ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе, расположенном по адресу ст. выселки, ул. Ленина, д. 56, площадью 755,1 м2, а также потребление моторного топлива легковыми автомобилями, имеющимися на балансе, исходя из показателей за 2025 год:

1) Потребление электрической энергии – 18,90 кВт*ч/м2, целевой уровень экономии составил 6 %. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал снижение потребления до 18,80 кВт*ч/м2.

2) Потребление холодной воды – 4,00 м3/чел, целевой уровень экономии составил 6 %. Целевой уровень снижения за трехлетний период показал снижение потребления до 3,76 м3/чел.

3) Потребление моторного топлива – 0,00001 тут/л, целевой уровень экономии составил 6 %.

4) Потребление природного газа – 9,4 м3/м2, целевой уровень экономии составил 6 %.

5)  Потребление горячей воды – 0,00 м3/чел, природного газа – 00,0 м3/ м2, твердого топлива на нужды отопления и вентиляции – 00,0 Втч/м2 ГСОП, иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции – 00,0 Втч/м2 ГСОП, требования по снижению потребления не устанавливаются – неприменимо.

6. Объем и источники финансирования

В период 2027-2029 годы общий объем финансирования
Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период 2027-2029 годы» за счет всех источников финансирования
составит 45,00 тыс. руб., в том числе:

- за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- за счет краевого бюджета – 45,00 тыс. руб.;

- за счет бюджетных источников – 0,00 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.

Информация об объеме и источниках финансирования представлена в Таблице 7.

Таблица № 7

| Год реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Источник финансирования |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Бюджетный источник | Внебюджетный источник |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2027 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 14,0 | 0 | 14,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 19,0 | 0 | 19,0 | 0 | 0 |
| Всего | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 |

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2027-2029 годов» в ГКУ КК – УСЗН в   в Выселковском  районе планируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы систем энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- снижение объема потребляемых энергоресурсов и воды в течение 3 лет;

- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее чем на 6 % за трехлетний период показал снижение потребления.

Достижение экономии энергетических ресурсов и воды в натуральном выражении, в том числе:

- электрическая энергия – 1,182 тыс. кВт*час;

- вода (ХВС) – 0,013 тыс. м3;

- моторное топливо (бензин) – 0,0000006 тут/л.

Достижение экономии бюджетных средств на оплату энергетических ресурсов и воды от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в стоимостном выражении, в том числе:

- электрическая энергия – 19,2 тыс. рублей;

- вода (ХВС) – 1,533 тыс. рублей;

- моторное топливо (бензин) – 20,427 тыс. рублей.

Руководитель                                                                                        Л.Н.Мащенко