| МБОУ «СОШ №102» : 656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 68 тел.: 7(3852) 72-27-30 sch102@mail.ru ИНН 2222025923/КПП 222201001 от 24.07.2026 № ___________ | ООО «КАММ» 352900, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АРМАВИР, ТЕР. СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА, Д. 30 E-mail: oookamm@yandex.ru |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЕ

об оплате пени

Между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 102» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «КАММ» (далее - Поставщик) заключен договор №37.102 от 20.05.2026, предметом которого является поставка столов ученических на сумму 507 456 (пятьсот семь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 64 копейки (далее - Договор).

Согласно п. 3.1 Договора поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика в течение 50 дней со дня подписания договора Сторонами.

Таким образом, поставка товара должна быть выполнена не позднее 09.07.2026.

Фактически Товар был поставлен 23.07.2026.

Таким образом, Поставщик допустил нарушение срока поставки товара на 14 дней.

В соответствии с пунктом 6.3. Договора в случае просрочки обязательств по Договору Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Расчет суммы пени по состоянию на 24.07.2026:

Размер пени = 507 456,64 (цена договора)*14 (дней просрочки)*(14,25%/300) (одна трехсотая ключевой ставки ЦБ РФ) = 507 456,64  х 14 х 0,0475% = 3 374  (Три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 59 копеек.

Предлагаем, в срок не позднее 28.07.2026 оплатить сумму пени в размере 3 374  (Три тысячи триста семьдесят четыре) рубля 59 копеек по следующим реквизитам Заказчика:

ИНН: 2222025923 КПП: 222201001

Банк: ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск

Счет получателя 03234643017010005100

БИК 015004950

Кор/сч 40102810445370000043

л/сч 803U5055000

В случае неоплаты, руководствуясь п.2.8 Договора, сумма неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком будет удержана из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Директор                                                                                                            Т.К. Новоселова