БИЗНЕС-ПЛАН
Мобильная электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле

Инвестиционный проект | Самарская область
Целевая территория: Самарская и Оренбургская области
Запрашиваемые инвестиции: 12 000 000 ₽
Базовый актив: новая ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле ТЕХНО-АС
Дата: август 2026 г.

# 1. Резюме проекта

Проект предусматривает создание специализированной мобильной электротехнической лаборатории для выездного выполнения электроизмерений, испытаний электрооборудования и пусконаладочных работ на промышленных, нефтесервисных и буровых объектах.

Ключевой актив проекта — новая ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле. В качестве базового ценового ориентира используется открытое предложение ТЕХНО-АС: около 10 998 000 ₽ с НДС. Таким образом, запрашиваемые 12 млн ₽ позволяют приобрести саму лабораторию и сохранить ограниченный резерв на запуск, организационные расходы и оборотный капитал.

На первом этапе компания работает с электроустановками до 10 кВ. После выхода на стабильную загрузку предусматривается расширение оборудования, квалификации персонала и перечня работ до 35 кВ и выше.

| Показатель | План |
| --- | --- |
| Инвестиции | 12 000 000 ₽ |
| Основной актив | Новая ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле |
| Цена-ориентир ТЕХНО-АС | 10 998 000 ₽ с НДС |
| Стартовая область работ | До 10 кВ |
| Перспектива | Расширение до 35 кВ и выше |
| Регионы | Самарская и Оренбургская области |
| Модель | B2B: разовые работы + ПНР + ТО + субподряд |

# 2. Почему именно новая ЭТЛ-10

Готовая мобильная производственная единица, не требующая самостоятельной сборки лабораторного автомобиля с нуля.

Полноприводное исполнение подходит для выездов на удалённые промышленные и нефтесервисные объекты, включая объекты с тяжёлыми дорожными условиями.

Новая техника снижает риски износа и непредвиденных простоев по сравнению с приобретением старой лаборатории.

Наличие собственного автомобиля-лаборатории позволяет выполнять работы непосредственно на территории заказчика.

Актив может использоваться в течение нескольких лет и при масштабировании стать базой для второй мобильной лаборатории.

# 3. Целевой рынок

Основной рынок проекта — B2B-заказчики Самарской и Оренбургской областей. Особый фокус — нефтегазовые и нефтесервисные компании, владельцы и операторы буровых, промышленные предприятия, электромонтажные организации и генеральные подрядчики.

Для заказчика ценность услуги состоит в том, что специализированная бригада приезжает на объект, выполняет измерения и испытания и передаёт комплект необходимой технической документации.

Проект не строит маркетинг на утверждении, что конкурентов нет. Конкуренты присутствуют, в том числе профильные организации в Оренбурге и Самарской области. Конкурентное преимущество — территориальная близость к самарским объектам, мобильность, возможность оперативного выезда и специализация на нефтесервисном/промышленном сегменте.

# 4. Услуги

Электроизмерения электроустановок до 10 кВ.

Измерение сопротивления изоляции.

Измерение сопротивления заземляющих устройств.

Проверка цепей защитных проводников и защитных устройств.

Испытания кабельных линий и электрооборудования.

Испытания трансформаторов, электродвигателей, КТП и распределительных устройств.

Пусконаладочные работы электрооборудования.

Техническое обслуживание и периодические испытания.

Выездная диагностика и аварийные работы.

Оформление протоколов, отчётов и исполнительной документации.

После подтверждения спроса — расширение области деятельности до 35 кВ и выше.

# 5. Целевые клиенты

Нефтегазовые компании.

Нефтесервисные компании.

Владельцы и операторы буровых установок.

Промышленные предприятия.

Электромонтажные организации.

Строительные и генеральные подрядчики.

Энергетические и производственные предприятия.

# 6. Конкурентное преимущество

| Преимущество | Что получает клиент |
| --- | --- |
| Мобильная ЭТЛ | Работа непосредственно на объекте |
| Полноприводный автомобиль | Доступ к удалённым и сложным объектам |
| Новая лаборатория | Меньше риска износа и внеплановых простоев |
| Самарская база | Сокращение времени выезда к объектам региона |
| Нефтегазовый фокус | Специализация под потребности буровых и нефтесервиса |
| Комплексная услуга | Измерения + испытания + ПНР + документация |
| Субподряд | Возможность работать с крупными подрядчиками без самостоятельного поиска каждого конечного объекта |

# 7. Организация работы

| Этап | Процесс |
| --- | --- |
| 1 | Получение заявки, схем и технического задания |
| 2 | Определение состава испытаний и расчёт цены |
| 3 | Выезд ЭТЛ-10 на объект |
| 4 | Измерения и испытания |
| 5 | Проверка результатов |
| 6 | Оформление протоколов и отчёта |
| 7 | Закрытие работ и предложение регулярного обслуживания |

# 8. Персонал

| Должность | Количество | Плановый ФОТ |
| --- | --- | --- |
| Руководитель / инженер ЭТЛ | 1 | 100 000 ₽/мес. |
| Испытатели / электромонтёры | 2 | 180 000 ₽/мес. суммарно |
| Бухгалтер / юрист | Аутсорсинг | ≈30 000 ₽/мес. |
| Итого прямой ФОТ | 3 человека | ≈280 000 ₽/мес. |

Фактические требования к квалификации, допускам, составу бригады, охране труда и организации работ определяются нормативными требованиями и условиями конкретных заказчиков. Расширение до 35 кВ потребует отдельной проверки требований к персоналу и оснащению.

# 9. Инвестиционный бюджет — 12 млн ₽

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Новая ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле ТЕХНО-АС | 10 998 000 ₽ |
| Первичный запас расходных материалов / оснастки | 250 000 ₽ |
| СИЗ, заземления, ограждения и вспомогательное оснащение | 200 000 ₽ |
| Поверка/метрология и организационные расходы | 150 000 ₽ |
| Запуск продаж, сайт, CRM, связь | 100 000 ₽ |
| Оборотный резерв | 302 000 ₽ |
| ИТОГО | 12 000 000 ₽ |

Важное допущение: 10 998 000 ₽ — ориентир по открытому предложению ТЕХНО-АС с НДС, а не подтверждённая коммерческая оферта на конкретную дату. До заключения сделки необходимо получить актуальное КП, проверить состав оборудования, срок изготовления, гарантию, условия поставки и возможность изменения цены.

# 10. Источник финансирования

Основной вариант — инвестиции частного инвестора в размере 12 млн ₽. Альтернативно возможно сочетание собственных/инвестиционных средств и лизинга, но в данной версии бизнес-плана финансовая модель построена исходя из того, что инвестор предоставляет весь бюджет 12 млн ₽.

При покупке за счёт инвестиций у компании отсутствует лизинговый платёж по шасси, что снижает ежемесячную долговую нагрузку. Однако стоимость капитала инвестора должна быть учтена при согласовании условий инвестиционной сделки.

# 11. Ценообразование

Цены ниже являются рабочими диапазонами для финансовой модели. Перед стартом необходимо подтвердить их реальными коммерческими запросами по Самарской и Оренбургской областям.

| Вид заказа | Рабочий средний чек |
| --- | --- |
| Небольшой выезд / отдельные измерения | 15–40 тыс. ₽ |
| Комплекс электроизмерений объекта | 50–150 тыс. ₽ |
| КТП / трансформатор / комплекс испытаний | 80–200 тыс. ₽ |
| Промышленный объект | 150–500 тыс. ₽+ |
| Комплексный выезд на буровую | 250–600 тыс. ₽+ |
| ПНР | от 150 тыс. ₽ по ТЗ |

Фактическая цена должна рассчитываться с учётом состава оборудования, объёма протоколов, расстояния, командировочных, срочности и требований заказчика.

# 12. План загрузки ЭТЛ-10

| Этап | Целевая загрузка |
| --- | --- |
| 1–3 месяц | Поиск заказов, первые выезды, формирование портфеля |
| 4–6 месяц | ≈1,0–1,5 млн ₽ выручки/мес. |
| 7–12 месяц | ≈1,5–2,2 млн ₽/мес. |
| 12–24 месяц | ≈2,0–3,0 млн ₽/мес. при стабильных контрактах |

Ключевой показатель — количество оплаченных выездов и средний чек, а не формальное количество измерений.

# 13. Финансовая модель — базовый сценарий

Для базового сценария принимается выручка 2 000 000 ₽ в месяц. Переменные расходы приняты ориентировочно 12% выручки, постоянные расходы — около 650 000 ₽ в месяц. Это модель для оценки проекта, а не бухгалтерский прогноз.

| Показатель | Месяц | Год |
| --- | --- | --- |
| Выручка | 2 000 000 ₽ | 24 000 000 ₽ |
| Переменные расходы, 12% | 240 000 ₽ | 2 880 000 ₽ |
| Постоянные расходы | 650 000 ₽ | 7 800 000 ₽ |
| Операционная прибыль до налога | 1 110 000 ₽ | 13 320 000 ₽ |
| Резерв на налог/корректировки | ≈220 000 ₽ | ≈2 640 000 ₽ |
| Ориентир чистой прибыли | ≈890 000 ₽ | ≈10 680 000 ₽ |

Налоговая модель должна быть пересчитана после выбора режима налогообложения ООО, НДС-статуса и фактической структуры расходов.

# 14. Сценарии

| Сценарий | Выручка/мес. | Ориентир чистой прибыли/мес.* |
| --- | --- | --- |
| Консервативный | 1,2 млн ₽ | 250–350 тыс. ₽ |
| Базовый | 2,0 млн ₽ | 800–900 тыс. ₽ |
| Целевой | 2,8 млн ₽ | 1,4–1,6 млн ₽ |
| Высокая загрузка | 3,5 млн ₽+ | 2,0–2,2 млн ₽ |

* Ориентиры зависят от налогов, зарплаты, топлива, командировок, ремонта и состава заказов; не являются гарантией.

# 15. Точка безубыточности

При постоянных расходах около 650 тыс. ₽ и переменных расходах около 12% выручки операционная точка безубыточности составляет примерно 740 тыс. ₽ выручки в месяц. Для безопасности проекта желательно стремиться к выручке не менее 1,2 млн ₽/мес.

# 16. Окупаемость проекта

При базовой чистой прибыли порядка 0,8–0,9 млн ₽ в месяц арифметическая окупаемость вложенных 12 млн ₽ после выхода на стабильную загрузку составляет примерно 13–15 месяцев. С учётом периода запуска, формирования клиентской базы и возможных простоев разумный инвестиционный горизонт — около 18–24 месяцев.

Для инвестора не следует обещать фиксированную окупаемость до подтверждения первых контрактов. В инвестиционном предложении лучше использовать диапазон и привязать выплаты к фактической прибыли.

# 17. План привлечения клиентов

Прямые коммерческие предложения нефтесервисным компаниям и владельцам буровых.

Переговоры с электромонтажными и генеральными подрядчиками о работе субподрядчиком.

Мониторинг закупок и тендеров Самарской и Оренбургской областей.

Выход на промышленные предприятия с предложением регулярного обслуживания.

Партнёрства с поставщиками электрооборудования и электромонтажными организациями.

Сайт, карты, отраслевые каталоги и адресная реклама.

# 18. План запуска

| Период | Действия |
| --- | --- |
| 0–1 месяц | Инвестиционная сделка, ООО, заказ ЭТЛ-10, подготовка договоров и продаж |
| 1–3 месяц | Подбор персонала, метрология, запуск сайта и активных продаж |
| 3–6 месяц | Первые постоянные заказчики и субподряд |
| 6–12 месяц | Увеличение загрузки, выход к 1,5–2,0 млн ₽/мес. |
| 12–24 месяц | Крупные контракты, ПНР, развитие направления 35 кВ |

# 19. Риски

| Риск | Меры |
| --- | --- |
| Задержка поставки ЭТЛ | Зафиксировать срок поставки и условия договора |
| Изменение цены лаборатории | Получить действующее КП и закрепить цену/условия |
| Недостаток заказов | Начать продажи до поставки лаборатории |
| Простой | Сочетать буровые, промышленность, ПНР и ТО |
| Демпинг конкурентов | Скорость выезда, мобильность, комплексная услуга |
| Зависимость от одного клиента | Ограничивать долю одного клиента |
| Рост требований до 35 кВ | Расширять оборудование и персонал только после подтверждения спроса |

# 20. Предложение инвестору

Запрашиваемая сумма — 12 000 000 ₽. Средства предназначены прежде всего для приобретения новой мобильной ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле. Такой актив позволяет начать работу сразу после подготовки организационной и кадровой базы.

Инвестору предлагаются варианты структуры сделки: инвестиционный займ, доля в ООО, доля прибыли до возврата вложений или смешанная модель. Конкретный вариант должен быть определён после согласования срока возврата капитала, требуемой доходности и участия инвестора в управлении.

Особенно интересен стратегический инвестор из Самарской или Оренбургской области, который может дополнительно помочь с выходом на нефтесервисные, буровые и промышленные компании.

# 21. Инвестиционная логика

12 млн ₽ превращаются преимущественно в материальный производственный актив, а не расходуются только на маркетинг.

Основной актив — новая ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле.

Одна лаборатория способна обслуживать несколько заказчиков и регионов.

B2B-заказы могут быть как разовыми, так и повторными.

Потенциальная масштабируемость — вторая лаборатория и дополнительные бригады.

Расширение до 35 кВ способно увеличить средний чек, но должно осуществляться после подтверждения спроса и выполнения всех требований к работам.

# 22. Что необходимо подтвердить до сделки

Актуальное коммерческое предложение ТЕХНО-АС на ЭТЛ-10 за 10 998 000 ₽ с НДС.

Точный состав оборудования и область выполняемых испытаний.

Срок изготовления и поставки.

Гарантийные условия и сервис.

Требования к персоналу и организационно-технической базе.

Налоговый режим ООО и влияние НДС на закупку и продажи.

Минимум 10–20 контактов потенциальных заказчиков и первые коммерческие предложения.

Фактические зарплаты, топливо, командировки, страховка, метрология и обслуживание автомобиля.

# 23. Итог

Проект предполагает запуск мобильной ЭТЛ-10 с инвестициями 12 млн ₽, где около 10,998 млн ₽ направляются на основной актив по ценовому ориентиру ТЕХНО-АС, а оставшаяся сумма — на оснащение, подготовку и оборотный резерв. Главная коммерческая стратегия — не ограничиваться отдельными электроизмерениями, а продавать комплекс: испытания + ПНР + техническое обслуживание + регулярные выезды.

Ключевой фактор успеха — получение первых якорных заказчиков ещё на этапе поставки лаборатории. Без подтверждения спроса финансовые показатели остаются прогнозом; поэтому инвестору необходимо показать не только оборудование и расчёты, но и воронку потенциальных контрактов.

# 24. Примечание по источнику цены

Цена 10 998 000 ₽ с НДС для новой ЭТЛ-10 на полноприводном автомобиле использована в соответствии с указанным пользователем ориентиром предложения ТЕХНО-АС. Перед передачей бизнес-плана инвестору необходимо приложить актуальное коммерческое предложение/счёт поставщика. Если цена изменится, инвестиционный бюджет и финансовую модель следует пересчитать.